- 四川汶马高速公路有限责任公司

G4217蓉昌高速汶马段限速交通工程论证技术服务

招标文件

- 招标人：四川汶马高速公路有限责任公司

2024年5月

目 录

第一章 比选公告	1

第二章 比选须知	5

第三章 比选办法	26

第四章 合同协议书格式	36

第五章 投标文件格式	43

# 第一章 比选公告

四川汶马高速公路有限责任公司

G4217蓉昌高速汶马段限速交通工程论证技术服务

公开比选公告

一、招标条件：

四川汶马高速公路有限责任公司G4217蓉昌高速汶马段限速交通工程论证技术服务项目（以下简称“本项目”），招标人为四川汶马高速公路有限责任公司（以下简称“招标人”）。资金来源为国家补助、省自有资金、国内银行贷款，出资比例为100%。经四川汶马高速公路有限责任公司研究决定，本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开比选。

二、项目概况

2.1公司概况

汶马公司于2013年12月成立，具有独立法人资格，独立核算、自主经营、独立承担法律和经济责任，经营范围为投资与资产管理、工程管理服务。

汶马高速总长171公里，桥梁121座共计52公里，隧道32座共计96公里（其中特长隧道12座），桥隧总长141公里，桥隧比高达86.5%，全线设收费站13个、服务区5个、监控中心1个、监控分中心2个。米亚罗至马尔康段，平均海拔在2600m左右，其中最高点鹧鸪山隧道附近海拔均在3000m以上。

2.2服务地点：汶马高速公路沿线

2.3招标范围及主要服务内容

2.3.1招标范围：G4217蓉昌高速汶马段限速交通工程论证技术服务

2.3.2服务内容包含但不限于：在服务期限内，对四川汶马高速公路有限责任公司G4217蓉昌高速汶马段限速交通工程论证。根据公路项目安全性评价规范（JTG B05—2015）、《公路限速标志设计规范》(JTG/T 3381-02-2020)和《道路交通标志和标线 第5部分：限制速度》（GB 5768.5—2017）等的规定下，对G4217蓉昌高速汶马（汶川至马尔康）段进行运行速度限速调整工作，科学论证并设计相应的限速调整和限速标志设置方案，限速论证结论、限速标志优化设置方案和配套设施提升方案，同时应邀请相关行业主管部门及专家开展评审论证并通过。

2.4标段划分及服务期限：

全线划分为1个标段，标段：WMLZ。

服务期限：本次服务期限终止日为2024年12月31日，项目成果按甲方规定的时间、地点、数量和方式提交，且中选人应于5月底完成现场工作，并初步形成项目成果，于6月底前完成专家评审论证验收。

三、投标人资格要求

3.1具有独立法人资格，提供有效营业执照（或事业单位法人证书），和基本账户开户许可证或基本账户存款信息。

3.2投标人具备建设行业主管部门颁发的工程设计公路行业(公路)专业甲级及以上级别资质或进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录(备案专业含公路专业，服务范围包含评估咨询)或具备省级应急管理部门颁发的安全评价机构资质证书并在人员、设备、资金等方面具备相应的服务能力。

注:若投标人用设计资质，则应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程设计资质企业名录中，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.3业绩要求：投标人应提供近三年（自2021年4月30日至本项目投标截止日，以合同协议书签订时间为准）至少1项高速公路限速或高速公路安全评价类型相关业绩。

3.4项目人员要求

3.4.1项目负责人：具有高级工程师及以上技术职称且近三年（自2021年4月30日至本项目投标截止日，以合同协议书签订时间为准），担任过1个高速公路限速或高速公路安全评价类型项目负责人。

注：提供开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的凭证。

（2）其他人员：投入本项目的其他人员不少于4人。

注：提供开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的凭证。

3.5信誉要求：

3.5.1在2021年4月30日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、拟委任的项目经理未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函）。

3.5.2在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人的投标人。

3.5.3在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中查询未被列入严重违法失信企业名单。

3.6关联关系：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效

3.7本招标项目不接受联合体投标。

四、评选办法

本次比选采用综合评估法，资格后审，双信封形式。

五、招标文件的获取

本次比选不售卖纸质版招标文件，投标人在2024年5月16日00:00～2024年5月24日10:00（北京时间）公示期间在四川汶马高速公路有限责任公司网站（网站地址http://www.scwmgs.com）免费匿名下载电子版招标文件、答疑、澄清（如有）等相关资料，不管投标人下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关相关事宜。

六、投标文件的递交

投标文件的递交时间：2024年5月24日10:00～2024年5月24日10:30（北京时间）；

投标文件的递交地点：四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收费站旁汶马公司新办公楼二楼中会议室；

逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝；

投标文件开启时间：2024年5月24日10:30（北京时间）。

七、发布公告的媒介

本次公告在四川汶马高速公路有限责任公司网站（www.scwmgs.com）上发布。

八、联系方式

招标人：四川汶马高速公路有限责任公司。

地址：四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收费站旁四川汶马高速公路有限责任公司

联系人：王先生、唐先生

电话：028-87111163

# 第二章 比选须知

##### 一、投标人须知前附表

“投标人须知前附表”是用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与正文无抵触且与招标文件其他章节相衔接。“投标人须知前附表”内容与本须知正文不一致的，以“投标人须知前附表”内容为准。“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：四川汶马高速公路有限责任公司 地 址：四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收费站旁四川汶马高速公路有限责任公司 电 话：028-87111163 联 系 人：王先生 网 址：http://www.scwmgs.com |
| 1.1.3 | 招标咨询机构 | / |
| 1.1.4 | 项目名称 | 四川汶马高速公路有限责任公司G4217蓉昌高速汶马段限速交通工程论证技术服务 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 见招标公告 |
| 1.1.6 | 项目规模 | / |
| 1.1.7 | 投资估算 | 30万元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 国家补助、省自有资金、国内银行贷款，出资比例为100%。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 同招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 同招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 通过专家评审，并经汶马公司验收合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 服务期间，中选人安全责任自负。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | （1）资质最低要求：见附录1 （2）业绩最低要求：见附件2 （3）信誉最低要求：见附录3 （4）主要人员最低要求：见附录4 （5）其他主要人员最低要求：见附录5 注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以第五章投标文件格式中要求为准。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在 的其他关联情形 | 1.第（3）目补充：单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2.第（4）目补充： 控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录 | （1）见本须知前附表第1.4.1项中“信誉最低要求”； （2）其它不良状况或不良信誉记录：无 。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织 |
| 1.10.1 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 招标人不组织。 |
| 1.11.1 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 2.1.1 | 构成招标文件 的其他材料 | 招标文件补遗书（如果有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件 | 时间：递交投标文件截止之日2天前 形式：以书面形式通知招标人提出。 |
| 2.2.2 | 招标人对招标文件的澄清 | 招标文件的澄清应于投标截止时间3日前在发布招标公告的同一平台上发布，若澄清文件发出时间距投标截止时间不足3日，则应延长投标截止时间（不影响投标文件编制的情形除外）。投标人应实时在发布招标公告的网站上查询澄清文件，投标人未下载澄清文件的，其后果由投标人承担。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 无需确认。投标人应实时关注补遗书发布网站，并及时下载澄清内容。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担 |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 | 同本须知前附表第2.2.2款 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同本须知前附表第2.2.3款 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 见第五章“投标文件格式” |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | 符合《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关法律法规要求 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 本项目采用总价报价（以整数表示，保留到元，形如“250000”）的形式进行报价）。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，30万元（上述限价为综合价，包括完成合同约定的技术服务所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、差旅费、管理费、利润、税金、不可预见费等一切费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险） 注：公布的最高限价作为投标人报价的控制上限。投标报价超过最高限价的，其投标文件将予以否决，自动失去投标资格。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日期起计算90日 |
| 3.3.2 | 撤标应承担的责任 | 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | R不要求 □（1）本项目需要缴纳投标保证金。本项目投标保证金为现金：人民币 元整（¥ 元） 投标人应于本项目投标截止日前将投标保证金以单位名义从其基本账户转账至以下账户： 开户名称： 开户银行： 账号: 投标人需备注： （项目名称，可简写） |
| 3.4.2 | 投标保证金的利息计算原则 | 投标保证金不计息。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还方式 | 招标人最迟将在中标通知书发出后5个工作日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5个工作日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。 退还方式：按照投标人缴纳的账户原账户退还。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还： （1）投标人存在弄虚作假且对其初步评审、详细评审结果产生影响的行为； （2）投标人有串通投标行为； （3）投标人有行贿行为； （4）投标人有其他行为； 注：串通投标、弄虚作假具体情形见第三章“评标办法”。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □ 无 þ 有，具体要求：投标人提供的资格审查资料必须满足本章第1.4.1款资格审查最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料以第五章投标文件格式中要求为准。 |
| 3.5.1 | 投标人基本 情况表 | “投标人基本情况表”应附证明材料的，具体要求以第五章投标文件格式中要求为准。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 时间要求：2021年4月30日起至本项目投标截止日 投标人提供的资格审查资料必须满足本须知附录2资格审查业绩最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第五章投标文件格式”中要求为准。 |
| 3.5.4 | 投标人的信誉 情况表 | 投标人提供的资格审查资料必须满足本须知附录3资格审查信誉最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第五章投标文件格式”中要求为准。 |
| 3.5.5 | 拟委任的项目负责人资历表 | 投标人提供的资格审查资料必须满足本须知附录4资格审查主要人员最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第五章投标文件格式”中要求为准。 |
| 3.5.6 | 拟委任的其他 主要人员资历表 | 投标人提供的资格审查资料必须满足本须知附录5资格审查其他主要人员最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第五章投标文件格式”中要求为准。 |
| 3.5.9 | 投标文件的真实性要求 | 本项最后补充：投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假。投标人声明不存在限制投标情形，但被发现存在限制投标情形的，视为虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段发现的，评标委员会应否决投标；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格，不予退还投标保证金，还将上报相关主管部门。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | □允许 þ不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件 | 应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。 |
| 3.7.2 | 投标文件要求 | 投标文件应对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。 |
| 3.7.3 | 投标文件的包装 | 投标文件包装在一个封套内，外层封套应加贴封条或加盖密封章；其中最终报价另行单独密封。未密封的投标文件招标人将不予接收。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数及 其他要求 | 正本一份，副本一份。 投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准 |
| 3.7.5 | 封套上写明 | 招标人全称：四川汶马高速公路有限责任公司G4217蓉昌高速汶马段限速交通工程论证技术服务投标文件 投标人全称： （盖章） 在2024年5月24日 10 时 30 分前不得开启 |
| 4.1.1 | 装订的其他要求 | 投标文件应采用粘贴或装订方式装订成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时投标文件应编制目录、且逐页标注连续编码，否则，招标人将对投标文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 当投标人少于3个（不含3个），该标段将不予开标，投标文件将被“退还”给投标人。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见招标公告 开标地点：见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 现场开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布监督人员姓名、单位、联系方式； （3）公布投标截止时间前递交投标文件的投标人数量； （4）公布项目名称、投标人名称等内容，并记录； （5）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 本次招标采用资格后审，评标办法采用综合评估法，详见第三章评标办法。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐的中标候选人的人数 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：3名（若不足3名，则按相应数量推荐） |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告 公示期限：3个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 þ否 （1）招标人不授权评标委员会确定中标人。招标人将依据评标委员会推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为中标人； （2）排名第一的中标候选人放弃中标；或因不可抗力不能履行合同；或不按招标文件要求提交履约保证金；或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.5 | 中标通知书或中标结果通知发出的形式 | 纸质形式。 |
| 7.6 | 重新招标 | 出现下列特殊情况之一，招标人需重新招标： （1）投标人少于3个的（不含3个）； （2）通过资格审查的投标人少于3个的（不含3个），评标委员会可以否决全部投标，未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由； （3）所有投标人的报价高于限价； （4）推荐的中标候选人均未与招标人签订合同协议书； （5）法律法规规定的其他可重新招标的情形。 |
| 7.7 | 合同价格 | 本合同价格在合同履行期间不予调整。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑不要求 ¨要求， （1）履约保证金的形式：提交方式为现金或银行保函。 （2）履约保证金的金额：合同价的10%。 （3）采用银行保函时，保函有效期应满足整个合同期，出具保函的银行的要求：支行及以上国有或股份制商业银行开具。 采用现金时，必须从中标人的基本账户开户银行一次性转出或开具。 招标人提供的账户如下： 账户名称： 账 号： 开户银行： （4）提交履约保证金时间：在中标通知书发出后，且应在签订合同之前提交。 |
| 7.8.1 | 签订合同 | （1）招标人将把合同授予按第7.7.1款要求提交履约担保的中标人。 （2）在招标人发出中标通知书后30日内，中标人与发包人签订合同。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 四川汶马高速公路有限责任公司 纪检办公室 地 址：四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收费站旁汶马公司新办公楼2-10纪检办公室 电 话：028—87113130 邮政编码：610041 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ¨是 ☑否 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 投标人的通讯和其他要求 | （1）投标人在送交投标文件之前无需向招标人登记有关投标人信息，不提供联系方式，应按招标文件要求自行从招标人指定网站查阅和下载招标文件、补遗书，不能下载的应及时与招标人联系，否则后果自行承担。投标人下载补遗书后，不再向招标人发出确认函。本项目不组织现场踏勘及投标预备会，需踏勘现场的投标人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自行承担。 （2）投标人在递交投标文件时登记投标人信息及有效的联系方式，至评标结果公示前，必须保证其提供的联系方式处于有效工作状态，招标人不承担由于与投标人联系中断给投标人带来的任何损失责任。 |
| 10.2 | 投标文件中权利和义务应符合招标文件的规定 | （1）投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； （2）投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； （3）投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； （4）投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； （5）投标人在投标活动中无欺诈行为； （6）投标人未对合同条款有重要保留。 |
| 10.3 | 放弃中标的处理 | （1）投标有效期内，投标人不得撤销投标文件。投标人若撤销投标文件的，招标人将不予退还其投标保证金，并将上报相关部门； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金，招标人将取消其中标资格，不予退还其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。同时上报相关部门； （3）合同协议书签订后，中标人放弃合同，招标人将不退还中标人履约保证金；给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。同时上报相关部门并承担相应的法律责任。 |

### 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| WMLZ | 具有独立法人资格，提供有效营业执照（或事业单位法人证书），和基本账户开户许可证或基本账户存款信息。 |

### 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| WMLZ | 近三年（自2021年4月30日起至本项目投标截止日，以合同协议书签订时间为准）至少1项高速公路限速或高速公路安全评价类型相关业绩。 注：①以上项目含已完成或正在进行的项目，可以是独立的合同，也可包含在其他合同内。 |

### 附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| WMLZ | （1）在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中查询未被列入严重违法失信企业名单。 （2）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人的投标人。 （3）在2021年4月30日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、拟委任的项目负责人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函）。 |

### 附录4 资格审查条件（主要人员最低要求）

| 标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| WMLZ | 项目负责人 | 1人 | 具有高级工程师及以上技术职称且近三年（自2021年4月30日至本项目投标截止日，以合同协议书签订时间为准）担任过1个高速公路限速或高速公路安全评价类型项目负责人。 注：提供开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的凭证。 |

### 附录5 资格审查条件（其他主要人员最低要求）

| 标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| WMLZ | 其他人员 | 4人 | 投入本项目的其他人员不少于4人。 注：提供开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的凭证。 |

##### 二、投标人须知（正文）

- 1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段服务地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本标段项目规模：见投标人须知前附表。

1.1.7本标段投资估算：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期限、质量和安全目标要求

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段资质条件、能力和信誉。

（1）资质最低要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩最低要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉最低要求：见投标人须知前附表；

（4）主要人员最低要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人（单位）、法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1招标人不组织。

1.10投标预备会

1.10.1招标人不组织

1.11分包

1.11.1本项目不允许分包。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）技术建议书不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）、（3）所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供服务方案等内容以对招标文件作出响应。

- 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求（若有）；

（6）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.1.1构成招标文件的其他材料:招标文件补遗书（如果有）

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足3日，且澄清内容可能影响投标文件编制，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须前附表规定的形式修改招标文件，修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足3日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人按照投标人须知前附表要求及时收悉修改内容。投标人应注意及时浏览澄清发布媒介发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

- 3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）投标保证金（若有）；

（4）资格审查证明资料；

（5）服务方案；

（6）其他资料（若有）。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金，投标人须知前附表要求提交投标保证金的，投标文件应包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金计算符合《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关法律法规要求。投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算相关费用。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金（若有）

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

投标保证金应采用招标人在投标人须知前附表规定的其他形式（若有）。

投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.2利息计算原则：见投标人须知前附表。

3.4.3投标保证金的退还方式：见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附的证明材料要求：见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目”具体时间要求：见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附的证明材料要求：见投标人须知前附表。

如投标人未提供相关项目证明材料或相关证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.4“投标人的信誉情况表”应附的证明材料要求：见投标人须知前附表。

3.5.5“拟委任的项目负责人资历表”应附的证明材料要求：见投标人须知前附表。

如投标人未提供相关业绩证明材料或相关业绩证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理负责人要求），则该业绩不予认定。

3.5.7除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。

3.5.9招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过合同价的5％的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报相关部门。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、安全目标、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件中证明资料的“扫描件”均为“原件的扫描件（黑白或彩色）”。

（2）第五章“投标文件格式”中要求盖单位印章的地方加盖单位印章。第五章“投标文件格式”中要求签字的地方，加盖投标人的法定代表人或其委托代理人的个人签字或个人印章。

3.7.4投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件密封、装订的其他要求：见投标人须知前附表。

- 4.投标

4.1投标文件的标识

4.1.1封套上应载明的信息：见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封或加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的方式、地点：见第一章“招标公告”。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于3个的（不含3个），该标段将不予开标，投标人的投标文件将被“退还”给投标人。

4.2.4投标人逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标人对投标文件进行修改后，应在投标截止时间前完成提交。投标截止后，投标人不得撤销已递交的投标文件。

4.3.2投标人撤回投标文件的，放弃投标的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金（若有）。

- 5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人现场开标。

5.2开标程序

5.2.1开标程序：见投标人须知前附表

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4开标异议

5.4.1投标人于现场参加开标，对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

投标人最迟应在招标人形成开标记录表后15分钟内提出异议。

- 6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会按照本章第6.3.1项的规定开展评审工作。

评标完成后，评标委员会应向招标人提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数、提交的评标报告形式要求见投标人须知前附表。

- 7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日，公示内容包括：中标候选人排序、名称等。

7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6技术成果经济补偿

不补偿

7.7履约保证金（若有）

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金（若有）。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8签订合同

7.8.1招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3签约合同价的确定原则如下：

详见投标人须知前附表。

7.8.4签订合同事项

（1）招标人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式（必要时可经合同谈判后修改）和要求签订招标文件合同附件格式所列相关合同，明确双方的权利和义务以及应承担的违约责任。

（2）合同文件的制作及费用由中标人负责。合同文件的份数根据需要由招标人与中标人协商确定。在合同协议书签订之前，投标文件和中标通知书作为合同协议书的组成部分，始终对双方具有约束。

- 8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”中没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

- 9.是否电子招标投标

见投标人须知前附表

- 10.需要补充的其他内容

10.1自领取招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法

##### 一、评标办法前附表

《评标办法前附表》用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与招标文件其他章节相衔接，并与本章正文内容不相抵触。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。《评标办法前附表》没有列明的因素和标准不得作为评标依据。

| 条款号 |  |  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 1、本次评标采用综合评估法，资格后审、双信封形式，按综合评分由高到低排序推荐1～3名中标候选人。 2、若多名投标人综合评分相等时，评标委员会应按照以下优先顺序评定推荐中标候选人： ①报价低的优先； ②报价一样的，以业绩多的优先； ③报价与业绩均一样的，则以企业注册资本高的优先 ④出现上述以外的情况，则按照有利于招标人的原则推荐中标候选人。 3、在评标过程中，如有效投标不足3个时，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人，并在评标报告中予以说明。评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标，并在评标报告中做出说明。 评标委员会应按照上述1~3项的规定推荐各标段中标候选人。 |  |  |  |  |
| 2.1 初步评审标准 | 2.1.1 形式评审标准 |  | 1．投标文件格式按照招标文件规定的格式、内容填写 |  | （1）投标函按照招标文件的规定填报了招标项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、服务质量等重要内容，符合第五章“投标文件格式”要求。 （2）投标文件组成齐全完整、内容均按规定填写。 |  |  |
|  |  |  | 2.投标文件上法定代表人或其委托代理人的签名或印章、投标人的单位盖章齐全，符合招标文件规定 |  | （1）投标函及投标文件格式中要求盖单位印章的地方，投标人均加盖投标人的单位印章； （2）投标函及投标文件格式中要求签字的地方，投标人法定代表人或其委托代理人均亲笔签字或个人印章。 |  |  |
|  |  |  | 3.投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效、内容提供了投标保证金（若有） |  | （1）投标保证金金额符合第二章“投标人须知”前附表第3.4.1项要求，且投标保证金有效期不少于投标有效期。 （2）采用现金形式担保，投标保证金由投标人基本账户汇出，并在投标截止时间前转至招标人指定账户。 |  |  |
|  |  |  | 4.如由投标人法定代表人的委托代理人签署投标文件的，提供的相关证明材料符合招标文件要求（本款适用于如果投标文件由投标人法定代表人的委托代理人签署的情形） |  | （1）提交了授权委托书。 （2）授权委托书上要求盖单位印章的地方，投标人均加盖投标人的单位印章；要求法定代表人签字的地方，投标人法定代表人亲笔签字或个人印章；要求委托代理人签字的地方，委托代理人亲笔签字或个人印章。 （3）授权委托书中委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人。 （4）授权委托书后应附法定代表人和委托代理人身份证扫描件，且身份证扫描件应清晰、有效。 |  |  |
|  |  |  | 5. 如由投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合招标文件要求（本款适用于如果投标文件由投标人法定代表人签署的情形） |  | （1）提交了法定代表人身份证明。 （2）法定代表人身份证明上要求盖单位印章的地方，投标人加盖投标人的单位印章；要求法定代表人签字的地方，法定代表人亲笔签字或个人印章。 （3）法定代表人身份证明后应附法定代表人身份证扫描件，且身份证扫描件应清晰、有效。 |  |  |
|  | 2.1.2 资格评审标准 |  | 1.投标人具备有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表等。 |  | （1）投标人具备第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定的基本要求。 （2）投标人按照第五章“投标文件格式”“资格审查资料（一）投标人基本情况表”的附件要求提供了有效证明材料的扫描件。 |  |  |
|  |  |  | 2.投标人的资质等级符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 |  | （1）投标人的资质等级符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第五章投标文件格式”要求。 |  |  |
|  |  |  | 3.投标人的类似项目业绩应符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定。 |  | （1）投标人的类似项目业绩符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第五章投标文件格式”要求。 |  |  |
|  |  |  | 4.投标人的信誉符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定。 |  | （1）投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第五章投标文件格式”要求。 |  |  |
|  |  |  | 5.投标人的主要人员符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定。 |  | （1）投标人的主要人员符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第五章投标文件格式”要求。 |  |  |
|  |  |  | 6.投标人的其他主要人员要求符合第二章“投标人须知”前附表第1.4.1项规定。 |  | （1）投标人的其他主要人员符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第五章投标文件格式”要求。 |  |  |
|  |  |  | 7.投标人还应符合下述规定。 |  | 投标人不存在第二章“投标人须知前附表”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形（按本项资格评审标准第4目信誉要求已评审的，此处不再评审，招标文件未明确要求提供证明材料的可提供承诺函） |  |  |
|  |  |  | 8.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 |  |  |  |  |
|  | 2.1.3 响应性评审标准 |  | 1.投标文件应符合的其他规定 |  | （1）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （2）投标报价能够确定具体数值。 （3）一份投标文件应只有一个投标报价，不得提交选择性报价；也不得有调价函。 （4）投标函未附有招标人不能接受的条件 （5）投标文件载明的招标项目服务期限符合招标文件规定。 （6）投标文件满足招标文件的实质性要求和条件。 （7）权利义务按招标文件规定在投标函中作出承诺。 |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） |  | 服务方案：35分 主要人员：25分 评标价：10分 其他因素：30分 |  |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 |  | 评标基准价的计算： - 评标价的确定：评标价=通过初步评审的投标人投标报价函中报价； （2）评标价不参加评标基准价计算的情形： ①未在投标函上填写报价； ②投标报价超出招标人公布的最高投标限价； ③投标函中无法确定具体数值。 （3）评标基准价的计算和确定： 评标基准价的确定采用一次平均法，即： ①当有效报价的投标人数量≤5家时，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价。 ②当有效报价的投标人数量＞5家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取剩余有效报价的算术平均值作为评标基准价。 评标基准价“四舍五入”保留“元”，如250000元。 |  |  |
| 2.2.3 |  |  | 偏差率计算 |  | 偏差率=100%×∣（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价∣ 注：计算结果均保留2位小数，第3位四舍五入，如92.34%。 |  |  |
| 评审因素细项与评分值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素 细分项 |  | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） |  | 服务方案评分标准 A | 35分 | 对项目理解 |  | 20分 | 基本正确，对项目的特点及关键性技术问题把握基本准确，总体方案思路基本清晰，基本符合项目实际情况的，得9～12分；理解正确、总体思路清晰的，得13～16分；理解深刻、总体编制思路有独到见解的，得17～20分。无此项内容，不得分 |
|  |  |  |  | 编制方案 |  | 15分 | 基本可行的得6～9分；编制方案比较完善，技术手段有一定实用先进的，得10～12分；编制方案切实可行，技术手段实用先进的，得13～15分。无此项内容，不得分 |
| 2.2.4（2） |  | 主要人员B | 25分 | 项目负责人 |  | 15分 | - 1、满足招标文件中资格条件要求，项目负责人1名，具有高级工程师及以上技术职称，且自2021年4月30日起至少担任过1个高速公路限速或高速公路安全评价类型项目负责人，得9分； - 2、投入本项目的项目负责人具有安全评价师资质或者注册安全工程师资质，加6分。 注：需提供相应证明材料。 |
|  |  |  |  | 其他人员 |  | 10分 | - 1、满足招标文件中资格条件要求，投入本项目的其他人员不少于4人，得6分； 2、投入本项目的其他人员，若具有安全评价师资质或者注册安全工程师资质或中级工程师及以上职称的，持证人可加1分（且每人最多加1分），最高得4分。 注：需提供相应证明材料。 |
| 2.2.4（3） |  | 评标价C | 10分 | 评标价 |  | 10分 | 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝10－偏差率×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝10-偏差率×100×E2。 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值； E1=1.2，E2=1。 |
| 2.2.4（4） |  | 其他因素D | 30分 | 业绩 |  | 30分 | 1、满足招标文件资格条件要求，提供近3年内（2021年4月30日以来）承担过高速公路限速或高速公路安全评价类型相关业绩1项，得18分。 2、除资格条件要求外，近3年内（2021年4月30日以来）承担过高速公路限速或高速公路安全评价类型，每提供一个项目业绩得3分，最高得12分。 |

##### 二、评标办法（正文）

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）服务方案：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）服务方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3商务评审：通过资格评审的投标人，进入商务评审。投标人的报价不能高于报价最高限价，否则视为不通过商务评审。

评选委员会将对通过初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

①大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②报价函中的报价大写有错误且无法唱出，以小写金额为准。

3.2详细评审

3.2.1比选谈判：

通果商务评审的投标人，评审委员会所有成员集中与通过评审的投标人逐一进行谈判。

在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他比选对象的价格等信息。

谈判结束后，投标人递交第二次（最终）报价函后由招标人当场公开开启第二信封，并确认。

若投标人第二次（最终）报价超出限价，或投标人第二次（最终）报价未超出限价但高于比选第一次报价，则均以其第一次报价作为最终报价。

3.2.2评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对服务方案部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分D。

3.2.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4投标人得分=A+B+C+D。

3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3评标结果

3.3.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标人得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

若得分一样，则按照以下原则确定中标候选人

①报价低的优先；

②报价一样的，以业绩多的优先；

③报价与业绩均一样的，则以企业注册资本高的优先

④出现上述以外的情况，则按照有利于招标人的原则推荐中标候选人

4、评审小组按照招标文件的相关要求进行综合评审，形成书面评审报告

# 第四章 合同协议书格式

合同登记编号：

采  购  服  务  合  同  书（参考）

项目名称：  G4217蓉昌高速汶马段限速交通工程

论证技术服务

委 托 方：    四川汶马高速公路有限责任公司

（甲 方）

受 托 方：

（乙 方）

签定地点：四川省成都市

签定日期：   年  月  日

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，经四川汶马高速公路有限责任公司（以下简称“委托方”）公开比选，为实施   服务（项目名称）已接受           （受托方名称，以下简称“受托方”）对该项目       服务的报价，就以下条款订立本合同，共同信守执行。

一、服务内容

在服务期限内，对四川汶马高速公路有限责任公司G4217蓉昌高速汶马段限速交通工程论证技术咨询服务。根据公路项目安全性评价规范（JTG B05—2015）、《公路限速标志设计规范》(JTG/T 3381-02-2020)和《道路交通标志和标线 第5部分：限制速度》（GB 5768.5—2017）等的规定下，对G4217蓉昌高速汶马（汶川至马尔康）段进行运行速度限速调整工作，科学论证并设计相应的限速调整和限速标志设置方案，限速论证结论、限速标志优化设置方案和配套设施提升方案，同时应邀请相关行业主管部门及专家开展评审论证并通过。

二、甲乙双方责任

(一）甲方职责

1、提供汶马高速相关资料，配合乙方实地调研。

2、负责按照本合同的规定向乙方支付费用。

3、对乙方提交的成果文件可提出合理的修改意见，并对乙方成果文件享有所有知识产权。

(二）乙方职责

1、乙方有权依据本合同约定获取相应的报酬。

2、按照约定完成本项目所要求的工作内容，提交相应成果并确保通过验收，保证工作质量。

3、乙方应派出项目负责人，全权负责和监督、协调技术服务的执行情况。

项目负责人姓名：         ；职称：     ； 联系方式：     。

4、应根绝项目需要向甲方提交所需材料清单，并在甲方提交材料后   日内完成成果文件；

5、乙方应及时向甲方汇报项目进展状况，以保证甲方参与项目规划的进行。

6、乙方自行承担乙方在本项目实施过程中及乙方提供本项目技术服务过程中所发生的费用。

7、专家评审应由乙方组织安排，专家评审所产生的费用应由乙方承担。

8、乙方合同履行过程中造成甲方或其他第三人人身财产损害的，应由乙方承当所有责任。

9、乙方负责承担因提供本项目技术服务而与第三方发生的法律责任。

10、按本合同要求承担甲方信息的保密及知识产权方面的义务。

11、乙方提交的成果文件未通过评审的，乙方应按专家意见进行修改，直至通过评审验收，且甲方无需向乙方另行支付费用。

三、履行期限、地点和方式

本次服务期限终止日为2024年12月31日，且乙方应于5月底完成现场工作，并初步形成项目成果，于6月底前完成专家评审论证验收。

四、验收标准和方式

成果报告达到本合同所列要求，采用专家评审方式验收，项目成果按甲方规定，于6月底前提交16份纸质报告（加盖公章）递交汶马公司，并配合甲方上报成果文件，并配合甲方上报成果文件。

五、报酬及其支付方式

1. 本技术服务合同为总价合同，总价为￥   元整（大写：   元整）。该费用为含税包干总价，包含为完成本项目安全风险评估咨询服务并通过专家评审工作的所有费用，相关劳务、编制、安全、交通、差旅、会务、税费等费用也已包含在包干总价中。

2. 由乙方按甲方要求，提供正式发票后，甲方在30个工作日内向乙方支付金额。

六、违约金或者损失赔偿的计算

若有违反本合同约定的行为，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。同时约定如下：

1、若甲方违反本合同约定，甲方应偿付乙方合同总价的5%作为违约金；

2、若乙方违反本合同约定，乙方应偿付甲方合同总价的5%作为违约金；

3.如乙方不能按本项目技术服务时间及投标文件中技术建议书方案的规定，分阶段按时完成技术服务工作的，任何阶段中如有延迟，则每延迟一天，乙方应向甲方支付相当于合同总金额0.1%的违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同。

4.乙方提交的成果文件若未披露存在的缺陷或未提出合理的整改建议，甲方由此承担责任的，有权向乙方追偿。

5.乙方提交的成果文件经两次修改后仍未通过专家评审的，甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付的费用。

6.本合同约定损失包含直接经济损失、经营损失、预期利润损失、违约金、赔偿金，以及因损失追偿而产生的律师费、诉讼费、差旅费等。

七、通知与送达

任何根据本合同发出的通知、法律文书等书面文件应以面呈或邮寄方式送达对方在合同中载明之地址，任何更改上述地址必须提前7日以书面形式告知对方，否则视为没有更改，相对人因无法尽到通知义务的后果应由过错人自行承担。

八、不可抗力

凡因发生严重自然灾害、战争、国家政策及当地政府原因等不可预见的、其发生和后果不能防止或避免的不可抗力致使任何一方不能履行本合同时应当在7日内书面通知相对方，遭受不可抗力的一方在履行通知义务后免违约免赔偿并有权解除本合同。

九、解决合同纠纷的方式

若在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成，可向原告方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

(一)本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，至合同条款履行完毕后自行终止。

(二)本协议未尽其他事宜，双方另行友好协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

(三)本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

甲方：四川汶马高速公路有限         乙方：

责任公司

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

地址：                              地址：

邮箱：                              邮箱：

年    月    日                        年    月    日

# 第五章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人：                 （盖单位章）

法人或授权委托人：               （签字）

年     月     日

目    录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、资格审查资料

四、服务方案

五、投标人认为有必要提供的其它材料

##### 一、报价函

（一）投标第一次报价函

四川汶马高速公路有限责任公司：

1．我方经认真分析、研究了贵方提供的  （项目全称）项目的招标文件全部内容，愿意以人民币¥          元（大写：         ）的投标报价，遵照招标文件的要求承担本项目范围内合同的实施、完成。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销投标文件。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受中选或落选通知。

3.如果你单位接受我们的报价，我们将保证在签定合同协议书后，在规定的时间内提供服务工作。

4.我们同意在从规定的开标之日起90天的报价文件有效期内严格遵守本报价书的各项承诺。在此期限届满之前，本报价书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

5．如我方中选：

(1)我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方签订合同。

(2)随同本报价函递交的报价函附录属于投标文件的组成部分。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成指定的工作。

6、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同贵方的中选通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

日期：    年    月    日

（一）投标第二次（最终）报价函

四川汶马高速公路有限责任公司：

1．我方经认真分析、研究了贵方提供的  （项目全称）项目的招标文件全部内容，愿意以人民币¥          元（大写：         ）的投标报价，遵照招标文件的要求承担本项目范围内合同的实施、完成。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销投标文件。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受中选或落选通知。

3.如果你单位接受我们的报价，我们将保证在签定合同协议书后，在规定的时间内提供服务工作。

4.我们同意在从规定的开标之日起90天的报价文件有效期内严格遵守本报价书的各项承诺。在此期限届满之前，本报价书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

5．如我方中选：

(1)我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方签订合同。

(2)随同本报价函递交的报价函附录属于投标文件的组成部分。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成指定的工作。

6、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同贵方的中选通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

日期：    年    月    日

备注：本表不装订在投标文件内，单独另封，投标人可准备好表格并盖好企业公章及法定代表人印鉴，待最终报价时按招标人规定时间填好数据并密封后提交评标委员会。

##### 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：_____________________________________________

姓名：    （法定代表人签字），性别：____，年龄：____，职务：_____系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：                      （盖单位印章）

_______年____月_____日

注：

1.如果投标文件由投标人法定代表人签署，则投标人须提交法定代表人身份证明，法定代表人身份证明须满足下列要求：

（1）“法定代表人签字”指法定代表人个人亲笔签名或个人印章；

（2）投标人须在法定代表人身份证明上加盖投标人单位印章。

- 法定代表人授权委托书（如果有）

本人       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）       标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证、委托代理人身份证扫描件。

投  标  人：                    （盖单位印章）

法定代表人：            （个人签名或个人印章）

身份证号码：

委托代理人：            （个人签名或个人印章）

身份证号码：

年      月     日

注：

1.如果投标文件由投标人的委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书须满足下列要求：

（1）投标人须在授权委托书上加盖投标人单位印章；

（2）法定代表人和委托代理人须在授权委托书上签署个人签名或个人印章；

（3）委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则其授权无效。

2.如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则提供法定代表人及委托代理人身份证明并加盖投标人单位印章。

3.如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

##### 三、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.本表后应附有以下证明材料的扫描件，加盖投标人单位电子印章：

- 企业法人营业执照副本或事业单位法人证书

- 基本账户开户许可证或基本账户信息表

- 近年完成的类似项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务时间 |  |
| 委托方名称 |  |
| 委托方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 工作内容 |  |
| 备注 |  |

注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应在本表后附合同协议书复印件（包括签订合同的首页、项目名称、服务内容及金额页、签字盖章页等关键页）等相关证明材料；业绩时间以合同签订时间为准。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以上证明材料扫描件均需加盖投标人单位印章。

（三）拟委任项目负责人资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学 历 |  | 拟在本标段 任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事类似工作年限 |  |
| 毕业学校 | ___年___月毕业于__________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |
| 在岗情况 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

1.项目负责人需提供以下三类证明材料：

（1）身份证扫描件；

（2）提供其担任项目负责人的业绩证明材料（业绩证明材料是指：由项目建设单位出具的、加盖有项目建设单位公章的项目负责人任职证明材料或者加盖有项目建设单位公章的合同，合同中应能明确显示相关人员的任职或任命情况，如果合同中不能明确显示相关人员的任职或任命情况，则投标人还可以附本单位针对相关人员在上述项目业绩中的任职证明文件或任命书等证明材料）；

（3）项目负责人高级工程师及以上技术职称证书扫描件；

（4）项目负责人的安全评价师或者注册安全工程师证件扫描件；

（5）附相关人员开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证扫描件或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明扫描件。

2.以上证明材料及本表均应加盖投标人单位印章。

（四）拟委任的项目其他人员资历表（至少4人）

序号：

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学 历 |  | 拟在本标段 任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事累死工作年限 |  |
| 毕业学校 | ___年___月毕业于__________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |
| 在岗情况 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

1.现场其他人员需提供以下三类证明材料：

（1）身份证扫描件；

（2）附相关人员开标前上个月或开标前上上个月开始，往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证扫描件或社保部门出具的在该投标人单位参保的证明扫描件。

（3）项目其他人员安全评价师或者注册安全工程师或中级工程师及以上职称证书。

2.以上证明材料及本表均应加盖投标人单位印章。

3.每张表格只填写一个人员，并标明序号。

（五）投标人信誉情况表

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| 1.在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的情况。 |  |
| 2.在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”链接中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单的情况。 |  |
| 3.在2021年4月30日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、拟委任的项目负责人被人民法院生效判决或裁定行贿犯罪的情况。 |  |

注：

1、投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表第1.4.4项及附录3和“投标人须知”正文第1.4.4项及上表规定，逐条说明其信誉情况。

2、本表后附相关证明材料并加盖投标人单位电子印章。

（1）国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单查询网页截图；

（2）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人查询网页截图。

（3）在2021年4月30日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、拟委任的项目负责人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的承诺函（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函，格式附后）

3、以上证明材料及本表均应加盖投标人单位印章。

无行贿犯罪的承诺函

致：        （招标人名称 ）

我单位   （投标人名称） （营业执照或事业单位法人证书编号） 、法定代表人  （姓名）   （身份证号）   在2024年4月30日至本项目投标截止日期间、拟委任的项目负责人  （姓名）   （身份证号） 在2024年4月30至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可取消我单位中标候选人或中标人资格。若在合同执行期间发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款中扣除5万元作为违约金。

特此承诺。

投标人：           （全称）  （盖单位章）

法定代表人或授权的代理人：（职务、姓名）（签字）

日期：      年      月      日

承诺书

致：        （招标人名称 ）

作为            （项目名称）投标人，我方在此承诺：

提供的所有投标文件资料包括所填报的人员及所附证明文件保证其真实性和合法性，如有虚假，将按招标文件及现行的有关法律、法规承担相应的责任。

投标人：                   (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：            (签字)

日期：____年____月_____日

##### 四、服务方案

##### 五、投标人认为有必要提供的其他材料