- 四川汶马高速公路有限责任公司

- G0611郎木寺（川甘界）至川主寺段高速公路先期开工点施工监理项目

比选文件

- 比选人：四川汶马高速公路有限责任公司

2024年9月

目 录

第一章 公开比选公告	1

第二章 比选须知	6

第三章 评标办法	31

第四章 合同协议书格式	42

第五章 技术要求	63

第六章 比选申请文件格式	68

# 第一章 公开比选公告

四川汶马高速公路有限责任公司

G0611郎木寺（川甘界）至川主寺段高速公路先期开工点施工监理项目公开比选公告

一、比选条件：

G0611郎木寺（川甘界）至川主寺段高速公路先期开工点施工监理项目（项目名称），招标人为四川汶马高速公路有限责任公司（以下简称“招标人”或“汶马公司”），项目业主：四川郎川高速公路有限责任公司。资金来源为建设费，出资比例为100%。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开比选。

二、项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1工程概况

G0611郎木寺（川甘界）至川主寺段高速公路是《国家公路网规划》（2022版）中G6北京至拉萨的联络线张掖至汶川高速公路的重要组成部分，也是《四川省高速公路网布局规划（2022-2035年）》14条联络线中张掖至汶川高速公路的重要组成部分，连接川甘青三省藏区，项目位于阿坝藏族羌族自治州境内。路线起于若尔盖县红星镇折勿村（川甘界郎木寺镇北侧约1km处），接甘肃省规划赛尔龙至郎木寺高速公路，向南基本沿现有国道213线走廊布线，经红星镇、阿西镇、打更沟、若尔盖县城东，过姜冬村、若隆嘎、年朵坝、热玛宗、两河口，止于松潘县川主寺镇以北的黄胜关村附近，接川主寺至汶川高速公路。本项目全长约179km，采用双向四车道高速公路技术标准，路基宽度26.0m/25.5m，预算总投资约252亿元，建设期4年。

2.1.2技术标准

双向四车道高速公路，K0+000～K138+000段设计速度100公里/小时，路基宽度26.0米；K138+000～K180+172.946段设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。设计荷载：公路I级，设计洪水频率：大、中桥、路基、涵洞1/100，特大桥1/300。其他指标采用《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）。

2.2服务地点：郎川高速公路沿线

2.3主要工作内容

红星3号大桥、红星互通、红星4号特大桥、尕里台1号隧道等先期开工点。

2.4标段划分及服务期限：

本次招标共划分为1个标段，标段号为：XQJL。

服务期限：G0611川主寺至汶川段高速公路项目先期开工时间至2024年12月31日，预计监理服务期3个月（监理人员进场时间以发包人根据现场实际情况下发进场通知为准）

中标后，中标人与四川郎川高速公路有限责任公司签订监理合同。

三、比选申请人资格要求

3.1资质要求

3.1.1在中华人民共和国境内注册的具有独立法人，持有有效的营业执照，基本账户开户许可证或基本存款账户信息表；

3.1.2具有交通运输部颁发的公路工程监理甲级及以上资质；

3.1.3投标人必须在投标截止日前已纳入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/index.jsp）中的“监理企业资质名录”，且投标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致。

注：由于全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）即将停用转服，可使用全国公路建设市场监督管理系统”（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/index.jsp）查询相关信息（投标文件信息查询认可上述两个网站信息）

3.3业绩要求：近5年（2019年9月1日起，以项目交工验收时间为准）至少独立承担过1个国内新建或改扩建高速公路土建工程施工项目监理业绩。

注：业绩要求中“土建工程”指须至少包含“路基工程、桥梁工程”或“路基工程、隧道工程”的项目。

3.4项目主要人员要求

总监理工程师：1人

（1）具有高级工程师及以上职称；

（2）持有交通运输部或人力资源社会保障部用印的交通运输工程专业监理工程师职业资格证书（或电子证书）或具有交通运输部核发的公路工程监理工程师资格证书，并在全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/index.jsp）”中登记在投标人单位的注册监理人员表中。

注：提供有效的身份证、相应证书和从投标文件递交截止上个月或上上个月开始，往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的凭证。

3.5信誉要求：

3.5.1投标人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价，且不得处于禁止投标行政处罚期内，信用等级为C级及以上。本招标文件中的投标人信用等级以投标截止日在四川省交通运输厅网站（http://jtt.sc.gov.cn）“信用交通·四川”上公布的信用评价等级内容为准。

3.5.2在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中查询未被列入严重违法失信企业名单。

3.5.3在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人的比选申请人。

3.5.4在2021年9月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、拟委任的总监理工程师未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函）。

3.6关联关系：与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的单位，不得参加比选。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一标段比选，否则，相关比选均无效

3.7本比选项目不接受联合体比选。

四、评选办法

本次比选采用综合评估法，资格后审，双信封形式。

五、比选文件的获取

本次比选不售卖纸质版比选文件，比选申请人在2024年9月10日19:00～2024年9月14日09:00（北京时间）公示期间在四川汶马高速公路有限责任公司网站（网站地址http://www.scwmgs.com）免费匿名下载电子版比选文件、答疑、澄清（如有）等相关资料，不管比选申请人下载与否，比选人都视为比选申请人收到以上资料并全部知晓有关相关事宜。

六、比选申请文件的递交

比选申请文件的递交时间：2024年9月14日09:00～2024年9 月14日09:30（北京时间）；

比选申请文件的递交地点：四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收费站旁汶马公司新办公楼二楼中会议室；

逾期送达的或不符合规定的比选申请文件将被拒绝；

比选申请文件开启时间：2024年9月14日09:30（北京时间）。

七、发布公告的媒介

本次公告在四川汶马高速公路有限责任公司网站（www.scwmgs.com）上发布。

八、联系方式

比选人：四川汶马高速公路有限责任公司。

地  址：四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收费站旁四川汶马高速公路有限责任公司

联系人：唐先生

电话：028-87111163

# 第二章 比选须知

##### 一、比选申请人须知前附表

“比选申请人须知前附表”是用于进一步明确正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。“比选申请人须知前附表”内容与本须知正文不一致的，以“比选申请人须知前附表”内容为准。“比选申请人须知前附表”中的附录表格同属“比选申请人须知前附表”内容，具有同等效力。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：四川汶马高速公路有限责任公司 地 址：四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收费站旁四川汶马高速公路有限责任公司 电 话：028-87111163 联 系 人：唐先生 网 址：http://www.scwmgs.com |
| 1.1.3 | 比选咨询机构 | / |
| 1.1.4 | 项目名称 | G0611郎木寺（川甘界）至川主寺段高速公路先期开工点施工监理项目 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 见比选公告 |
| 1.1.6 | 项目规模 | / |
| 1.1.7 | 投资估算 | / |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 建设费，出资比例为100%。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 同比选公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 同比选公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家法律、法规要求，满足招标文件要求，验收合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 符合国家、省市及地方相关安全法律法规、管理规定的要求。 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质条件、 能力和信誉 | （1）资质最低要求：见附录1 （2）业绩最低要求：见附件2 （3）信誉最低要求：见附录3 （4）主要人员最低要求：见附录4 注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以第六章比选申请文件格式中要求为准。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体比选 | 不接受。 |
| 1.4.3 | 比选申请人不得存在的其他关联情形 | 1.第（3）目补充：单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2.第（4）目补充： 控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。 3.第（10）目其他关联情形：比选申请人与成都建工集团有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、四川交通建设集团有限责任公司及其工地试验室母体检测机构存在本项第（3）、（4）目规定的关系，将不能参与比选申请。若存在上述情况，评标时投标文件将按无效投标处理。 |
| 1.4.4 | 比选申请人不得存在下列不良状况或不良信用记录 | （1）见本须知前附表第1.4.1项中“信誉最低要求”； （2）其它不良状况或不良信誉记录：无 。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 比选人不组织 |
| 1.10.1 | 比选申请人在比选预备会前提出问题 | 比选人不组织。 |
| 1.11.1 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 2.1.1 | 构成比选文件 的其他材料 | 比选文件补遗书（如果有） |
| 2.2.1 | 比选申请人要求澄清比选文件 | 时间：递交比选申请文件截止之日3天前 形式：以书面形式通知比选人提出。 |
| 2.2.2 | 比选人对比选文件的澄清 | 比选文件的澄清应于比选截止时间2日前在发布比选公告的同一平台上发布，若澄清文件发出时间距比选截止时间不足2日，则应延长比选截止时间（不影响比选申请文件编制的情形除外）。比选申请人应实时在发布比选公告的网站上查询澄清文件，比选申请人未下载澄清文件的，其后果由比选申请人承担。 |
| 2.2.3 | 比选申请人确认收到比选文件澄清时间 | 无需确认。比选申请人应实时关注补遗书发布网站，并及时下载澄清内容。因比选申请人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由比选申请人自行承担 |
| 2.3.1 | 比选文件修改 发出的形式 | 同本须知前附表第2.2.2款 |
| 2.3.2 | 比选申请人确认收到比选文件修改 | 同本须知前附表第2.2.3款 |
| 3.1.1 | 构成比选申请文件的其他资料 | 见第六章“比选申请文件格式” |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | 符合《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关法律法规要求 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 本项目采用单价报价、总价限价（单位元，保留元，形如“255678元”）的形式进行报价，包含准备期与施工期监理人员服务费、监理现场服务费、监理用房、办公、生活设施、设备及汽车配置等可预见不可预见的所有费用 |
| 3.2.4 | 最高限价 | 最高投标限价人民币349391元（含税） 注：公布的最高限价作为投标人报价的控制上限。投标报价超过最高限价的，其投标文件将予以否决，自动失去投标资格。 |
| 3.2.5 | 报价的其他要求 | （1）比选申请人应充分了解本项目的总体情况以及影响比选报价的其他要素。 （2）评标价不参加评标基准价计算的情形： ①未在报价函上填写报价； ②比选报价超出比选人公布的最高比选限价； ③报价函中无法确定具体数值； ④投标人报价低于最高限价的85%。 |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 自比选申请人提交比选申请文件截止之日期起计算90日 |
| 3.3.2 | 撤标应承担的责任 | 在比选有效期内，比选申请人撤销比选申请文件的，应承担比选文件和法律规定的责任。 |
| 3.4.1 | 比选保证金 | ☑不要求 □要求（1）本项目需要缴纳比选保证金。本项目比选保证金为现金：人民币 元整（¥ 元） 比选申请人应于本项目比选截止日前将比选保证金以单位名义从其基本账户转账至以下账户： 开户名称： 开户银行： 账号: 比选申请人需备注： （项目名称，可简写） |
| 3.4.2 | 比选保证金的利息计算原则 | 比选保证金不计息。 |
| 3.4.3 | 比选保证金的退还方式 | 比选人最迟将在中标通知书发出后5个工作日内向中标候选人以外的其他比选申请人退还比选保证金，与中标人签订合同后5个工作日内向中标人和其他中标候选人退还比选保证金。 退还方式：按照比选申请人缴纳的账户原账户退还。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还比选保证金的情形 | 比选申请人有下列情形之一的，其比选保证金将不予退还： （1）比选申请人存在弄虚作假且对其初步评审、详细评审结果产生影响的行为； （2）比选申请人有串通比选行为； （3）比选申请人有行贿行为； （4）比选申请人有其他行为； 注：串通比选、弄虚作假具体情形见第三章“评标办法”。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □ 无 ☑ 有，具体要求：比选申请人提供的资格审查资料必须满足本章第1.4.1款资格审查最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料以第六章比选申请文件格式中要求为准。 |
| 3.5.1 | 比选申请人基本 情况表 | “比选申请人基本情况表”应附证明材料的，具体要求以第六章比选申请文件格式中要求为准。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 时间要求：2021年9月1日起至本项目比选截止日 比选申请人提供的资格审查资料必须满足本须知附录2资格审查业绩最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第六章比选申请文件格式”中要求为准。 |
| 3.5.4 | 比选申请人的信誉 情况表 | 比选申请人提供的资格审查资料必须满足本须知附录3资格审查信誉最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第六章比选申请文件格式”中要求为准。 |
| 3.5.5 | 拟委任的总监理工程师资历表 | 比选申请人提供的资格审查资料必须满足本须知附录4资格审查主要人员最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第六章比选申请文件格式”中要求为准。 |
| 3.5.9 | 比选申请文件的真实性要求 | 本项最后补充：比选申请人所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假。比选申请人声明不存在限制比选情形，但被发现存在限制比选情形的，视为虚假比选行为。如比选申请文件存在虚假，在评标阶段发现的，评标委员会应否决比选；中标候选人确定后发现的，比选人可以取消中标候选人或中标资格，不予退还比选保证金，还将上报相关主管部门。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选比选方案 | □允许 ☑不允许 |
| 3.7.1 | 比选申请文件 | 应按第六章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。 |
| 3.7.2 | 比选申请文件要求 | 比选申请文件应对比选文件有关服务方案、人员配置等实质性内容作出响应。 |
| 3.7.3 | 比选申请文件的包装 | 比选申请文件包装在一个封套内，外层封套应加贴封条或加盖密封章；其中最终（第二次）报价另行单独密封。未密封的比选申请文件比选人将不予接收。 |
| 3.7.4 | 比选申请文件份数及其他要求 | 正本一份，副本一份。 比选申请文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准 |
| 3.7.5 | 封套上写明 | 比选文件全称：G0611郎木寺（川甘界）至川主寺段高速公路先期开工点施工监理项目比选申请文件 比选申请人全称： （盖章） 在2024年9月14日09:30分前不得开启 |
| 4.1.1 | 装订的其他要求 | 比选申请文件应采用粘贴或装订方式装订成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时比选申请文件应编制目录、且逐页标注连续编码，否则，比选人将对比选申请文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 | 当比选申请人少于3个（不含3个），该标段将不予开标，比选申请文件将被“退还”给比选申请人。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见比选公告 开标地点：见比选公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 现场开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布监督人员姓名、单位、联系方式； （3）公布比选截止时间前递交比选申请文件的比选申请人数量； （4）公布项目名称、比选申请人名称等内容，并记录； （5）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。在比选人评标专家库中随机抽取 |
| 6.3.1 | 评标方法 | 本次比选采用资格后审，评标办法采用综合评估法，详见第三章评标办法。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐的中标候选人的人数 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：3名（若不足3名，则按相应数量推荐） |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同比选公告 公示期限：3个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 （1）比选人不授权评标委员会确定中标人。比选人将依据评标委员会推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为中标人； （2）排名第一的中标候选人放弃中标；或因不可抗力不能履行合同；或不按比选文件要求提交履约保证金；或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新比选。 |
| 7.5 | 中标通知书或中标结果通知发出的形式 | 纸质形式。 |
| 7.6 | 重新比选 | 出现下列特殊情况之一，比选人需重新比选： （1）比选申请人少于3个的（不含3个）； （2）通过资格审查的比选申请人少于3个的（不含3个），评标委员会可以否决全部比选，未否决全部比选的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由； （3）所有比选申请人的报价高于限价； （4）推荐的中标候选人均未与比选人签订合同协议书； （5）法律法规规定的其他可重新比选的情形。 |
| 7.7 | 合同价格 | 本合同价格在合同履行期间不予调整。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑不要求 □要求， （1）履约保证金的形式：提交方式为现金或银行保函。 （2）履约保证金的金额：合同价的10%。 （3）采用银行保函时，保函有效期应满足整个合同期，出具保函的银行的要求：支行及以上国有或股份制商业银行开具。 采用现金时，必须从中标人的基本账户开户银行一次性转出或开具。 比选人提供的账户如下： 账户名称： 账 号： 开户银行： （4）提交履约保证金时间：在中标通知书发出后，且应在签订合同之前提交。 |
| 7.8.1 | 签订合同 | （1）比选人将把合同授予按第7.7.1款要求提交履约担保的中标人。 （2）在比选人发出中标通知书后30日内，中标人与发包人签订合同。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 四川汶马高速公路有限责任公司 纪检办公室 地 址：四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收费站旁汶马公司新办公楼2-10纪检办公室 电 话：028—87113130 邮政编码：610041 |
| 9 | 是否采用电子比选 | □是 ☑否 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 比选申请人的通讯和其他要求 | （1）比选申请人在送交比选申请文件之前无需向比选人登记有关比选申请人信息，不提供联系方式，应按比选文件要求自行从比选人指定网站查阅和下载比选文件、补遗书，不能下载的应及时与比选人联系，否则后果自行承担。比选申请人下载补遗书后，不再向比选人发出确认函。本项目不组织现场踏勘及比选预备会，需踏勘现场的比选申请人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自行承担。 （2）比选申请人在递交比选申请文件时登记比选申请人信息及有效的联系方式，至评标结果公示前，必须保证其提供的联系方式处于有效工作状态，比选人不承担由于与比选申请人联系中断给比选申请人带来的任何损失责任。 |
| 10.2 | 比选申请文件中权利和义务应符合比选文件的规定 | （1）比选申请人应接受比选文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； （2）比选申请人未增加发包人的责任范围，或减少比选申请人义务； （3）比选申请人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； （4）比选申请人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； （5）比选申请人在比选活动中无欺诈行为； （6）比选申请人未对合同条款有重要保留。 |
| 10.3 | 放弃中标的处理 | （1）比选有效期内，比选申请人不得撤销比选申请文件。比选申请人若撤销比选申请文件的，比选人将不予退还其比选保证金，并将上报相关部门； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或未按比选文件规定提交履约保证金，比选人将取消其中标资格，不予退还其比选保证金。给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。同时上报相关部门； （3）合同协议书签订后，中标人放弃合同，比选人将不退还中标人履约保证金；给比选人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。同时上报相关部门并承担相应的法律责任。 |

### 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| XQJL | 1、在中华人民共和国境内注册的具有独立法人，持有有效的营业执照，基本账户开户许可证或基本存款账户信息表； 2、具有交通运输部（交通部）颁发的公路工程监理甲级及以上资质； 3、投标人必须在投标截止日前已纳入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/index.jsp）中的“监理企业资质名录”，且投标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致。 注：由于全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）即将停用转服，可使用全国公路建设市场监督管理系统”（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/index.jsp）查询相关信息（投标文件信息查询认可上述两个网站信息）。 |

### 附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| XQJL | 近5年（2019年9月1日起，以项目交工验收时间为准）至少独立承担过1个国内新建改扩建高速公路土建工程施工项目监理业绩。 注：业绩要求中“土建工程”指须至少包含“路基工程、桥梁工程”或“路基工程、隧道工程”的项目。 |

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| XQJL | 1、投标人必须在四川省交通运输厅办理了建设从业单位信用评价，且不得处于禁止投标行政处罚期内，信用等级为C级及以上。本招标文件中的投标人信用等级以投标截止日在四川省交通运输厅网站（http://jtt.sc.gov.cn）“信用交通·四川”上公布的信用评价等级内容为准。 2、在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中查询未被列入严重违法失信企业名单。 3、在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人的比选申请人。 4、在2021年9月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、拟委任的总监理工程师未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函）。 |

### 附录4 资格审查条件（主要人员最低要求）

| 标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| XQJL | 总监理工程师 | 1人 | 1、具有高级工程师及以上职称； 2、持有交通运输部或人力资源社会保障部用印的交通运输工程专业监理工程师职业资格证书（或电子证书）或具有交通运输部核发的公路工程监理工程师资格证书，并在全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/index.jsp）”中登记在投标人单位的注册监理人员表中。 注：提供有效的身份证、相应证书和从投标文件递交截止上个月或上上个月开始，往前连续6个月在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人单位参保的凭证。 |

##### 二、比选申请人须知（正文）

- 1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现进行公开比选。

1.1.2本比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。

1.1.3本标段比选代理机构：见比选申请人须知前附表。

1.1.4本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。

1.1.5本标段服务地点：见比选申请人须知前附表。

1.1.6本标段项目规模：见比选申请人须知前附表。

1.1.7本标段投资估算：见比选申请人须知前附表。

1.2比选项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见比选申请人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见比选申请人须知前附表。

1.3比选范围、服务期限、质量和安全目标要求

1.3.1比选范围：见比选申请人须知前附表。

1.3.2本标段的服务期限：见比选申请人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见比选申请人须知前附表。

1.3.4本标段的安全目标：见比选申请人须知前附表。

1.4比选申请人资格要求

1.4.1比选申请人应具备承担本标段资质条件、能力和信誉。

（1）资质最低要求：见比选申请人须知前附表；

（2）业绩最低要求：见比选申请人须知前附表；

（3）信誉最低要求：见比选申请人须知前附表；

（4）主要人员最低要求：见比选申请人须知前附表；

（5）其他要求：见比选申请人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2本项目不接受联合体比选。

1.4.3比选申请人不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；

（3）与本标段的其他比选申请人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他比选申请人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的比选代理机构；

（7）与本标段的代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本项目设计、施工、监理等存在直接利益关系的单位；

（10）法律法规或比选申请人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4比选申请人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被主管部门取消比选项目所在地的比选资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

（6）比选申请人（单位）、法定代表人、拟委任的总监理工程师、拟委任的技术负责人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪；

（7）法律法规或比选申请人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.6保密

参与比选比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

比选比选申请文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1比选人不组织。

1.10比选预备会

1.10.1比选人不组织

1.11分包

1.11.1本项目不允许分包。

1.12响应和偏差

1.12.1比选申请文件偏离比选文件某些要求，视为比选申请文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2比选申请文件应对比选文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于比选人的响应，否则，视为比选申请文件存在重大偏差，比选申请人的比选将被否决。

比选申请文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决比选情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3比选申请文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对比选价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终比选报价未超过最高比选限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和比选报价的其他错误；

（2）技术建议书不够完善；

（3）比选申请文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响比选申请文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对比选申请文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求比选申请人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）、（3）所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

1.12.5比选申请人应根据比选文件的要求提供服务方案等内容以对比选文件作出响应。

- 2.比选文件

2.1比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）比选申请人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求（若有）；

（6）比选申请文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

当比选文件、比选文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.1.1构成比选文件的其他材料:比选文件补遗书（如果有）

2.2比选文件的澄清

2.2.1比选申请人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达比选人，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2比选文件的澄清以比选申请人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的比选截止时间不足3日，且澄清内容可能影响比选申请文件编制，将相应延长比选截止时间。

2.2.3比选申请人在收到澄清后，应按比选申请人须知前附表规定的时间和形式通知比选人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非比选人认为确有必要答复，否则，比选人有权拒绝回复比选申请人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3比选文件的修改

2.3.1比选人以比选申请人须前附表规定的形式修改比选文件，修改比选文件的时间距本章第4.2.1项规定的比选截止时间不足3日，且修改内容可能影响比选申请文件编制的，将相应延长比选截止时间。

2.3.2比选申请人按照比选申请人须知前附表要求及时收悉修改内容。比选申请人应注意及时浏览澄清发布媒介发出的修改，因比选申请人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由比选申请人自行承担。

- 3.比选申请文件

3.1比选申请文件的组成

3.1.1比选申请文件应采用双信封形式，包括下列内容：

（1）报价函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）比选保证金（若有）；

（4）资格审查证明资料；

（5）服务（技术）方案；

（6）其他资料（若有）。

比选申请人在评标过程中作出的符合法律法规和比选文件规定的澄清确认，构成比选申请文件的组成部分。

3.1.2比选申请人须知前附表未要求提交比选保证金的，比选申请文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的比选保证金，比选申请人须知前附表要求提交比选保证金的，比选申请文件应包括本章第3.1.1（3）目所指的比选保证金。

3.2比选报价

3.2.1比选报价应包括国家规定的增值税税金，除比选申请人须知前附表另有规定外，增值税税金计算符合《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关法律法规要求。比选申请人应按第六章“比选申请文件格式”的要求在报价函中进行报价。

3.2.2比选申请人应充分了解本项目的总体情况以及影响比选报价的其他要素，按照比选文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算相关费用。

3.2.3本项目的报价方式见比选申请人须知前附表。比选申请人在比选截止时间前修改报价函中的比选报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4比选人设有最高比选限价的，比选申请人的比选报价不得超过最高比选限价，最高比选限价在比选申请人须知前附表中载明。

3.2.5比选报价的其他要求见比选申请人须知前附表。

3.3比选有效期

3.3.1除比选申请人须知前附表另有规定外，比选有效期为90日。

3.3.2在比选有效期内，比选申请人撤销比选申请文件的，应承担比选文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选有效期。比选申请人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。

3.4比选保证金（若有）

3.4.1比选申请人在递交比选申请文件的同时，应按比选申请人须知前附表规定的金额和第六章“比选申请文件格式”规定的比选保证金格式递交比选保证金，并作为其比选申请文件的组成部分。

比选保证金应采用比选人在比选申请人须知前附表规定的其他形式（若有）。

比选申请人应在递交比选申请文件截止时间之前，将比选保证金由比选申请人的基本账户转入比选人指定账户，否则视为比选保证金无效。比选人指定的开户银行及账号见比选申请人须知前附表。

无论采取何种形式的比选保证金，比选保证金有效期均应与比选有效期一致。比选人如果按本章第3.3.3项的规定延长了比选有效期，则比选保证金的有效期也相应延长。

比选申请人不按本章第3.4.1项要求提交比选保证金的，评标委员会将否决其比选。

3.4.2利息计算原则：见比选申请人须知前附表。

3.4.3比选保证金的退还方式：见比选申请人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）比选申请人在比选有效期内撤销比选申请文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或不按照比选文件要求提交履约保证金；

（3）发生比选申请人须知前附表规定的其他不予退还比选保证金的情形。

3.5资格审查资料

除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“比选申请人基本情况表”应附的证明材料要求：见比选申请人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目”具体时间要求：见比选申请人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附的证明材料要求：见比选申请人须知前附表。

如比选申请人未提供相关项目证明材料或相关证明材料中的信息无法证实比选申请人满足比选文件定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.4“比选申请人的信誉情况表”应附的证明材料要求：见比选申请人须知前附表。

3.5.5“拟委任的总监理工程师（项目技术负责人）资历表”应附的证明材料要求：见比选申请人须知前附表。

如比选申请人未提供相关业绩证明材料或相关业绩证明材料中的信息无法证实比选申请人满足比选文件规定的资格审查条件，则该业绩不予认定。

3.5.7除合同条款约定的特殊情形外，比选申请人在比选申请文件中填报的总监理工程师不允许更换。

3.5.9比选人有权核查比选申请人在比选申请文件中提供的资料，若在评标期间发现比选申请人提供了虚假资料，其比选将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的比选申请人提供了虚假资料，比选人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现比选申请人提供了虚假资料，比选人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过合同价的5％的金额作为违约金。同时比选人将比选申请人上述弄虚作假行为上报相关部门。

3.6备选比选方案

3.6.1除比选申请人须知前附表规定允许外，比选申请人不得递交备选比选方案，否则其比选将被否决。

3.7比选申请文件的编制

3.7.1比选申请文件应按第六章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。

3.7.2比选申请文件应对比选文件有关服务期限、比选有效期、质量要求、安全目标、发包人要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3比选申请文件的制作应满足以下规定：

（1）比选申请文件中证明资料的“扫描件”均为“原件的扫描件（黑白或彩色）”。

（2）第六章“比选申请文件格式”中要求盖单位印章的地方加盖单位印章。第六章“比选申请文件格式”中要求签字的地方，加盖比选申请人的法定代表人或其委托代理人的个人签字或个人印章。

3.7.4比选申请文件份数及其他要求：见比选申请人须知前附表。

3.7.5比选申请文件密封、装订的其他要求：见比选申请人须知前附表。

- 4.比选

4.1比选申请文件的标识

4.1.1封套上应载明的信息：见比选申请人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封或加密的比选申请文件，比选人将予以拒收。

4.2比选申请文件的递交

4.2.1比选申请人应在第一章“比选公告”规定的比选截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2比选申请人递交比选申请文件的方式、地点：见第一章“比选公告”。

4.2.3除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。比选申请人少于3个的（不含3个），该标段将不予开标，比选申请人的比选申请文件将被“退还”给比选申请人。

4.2.4比选申请人逾期送达的或未送达指定地点的比选申请文件，比选人将予以拒收。

4.3比选申请文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的比选截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，比选申请人对比选申请文件进行修改后，应在比选截止时间前完成提交。比选截止后，比选申请人不得撤销已递交的比选申请文件。

4.3.2比选申请人撤回比选申请文件的，放弃比选的，比选人自收到比选申请人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的比选保证金（若有）。

- 5.开标

5.1开标时间和地点

比选人在本章第4.2.1项规定的比选截止时间（开标时间）和比选申请人须知前附表规定的地点公开开标，比选申请人现场开标。

5.2开标程序

5.2.1开标程序：见比选申请人须知前附表

5.2.2比选申请人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，比选人当场作出答复，并制作记录。

5.4开标异议

5.4.1比选申请人于现场参加开标，对开标有异议的，应在开标现场提出，比选人当场作出答复，并制作记录。

比选申请人最迟应在比选人形成开标记录表后15分钟内提出异议。

- 6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由比选人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由比选人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选申请人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责比选项目监督管理的主管部门的工作人员；

（2）与比选申请人法定代表人有近亲属关系；

（3）为比选申请人的工作人员或退休人员；

（4）与比选申请人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与比选比选有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，比选人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会按照本章第6.3.1项的规定开展评审工作。

评标完成后，评标委员会应向比选人提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数、提交的评标报告形式要求见比选申请人须知前附表。

- 7.合同授予

7.1中标候选人公示

比选人按照比选申请人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日，公示内容包括：中标候选人排序、名称等。

7.2评标结果异议

比选申请人或其他利害关系人评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。比选人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停比选活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照比选申请人须知前附表的规定，比选人依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的比选有效期内，比选人以比选申请人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的比选申请人。

7.6技术成果经济补偿

不补偿

7.7履约保证金（若有）

7.7.1在签订合同前，中标人应按比选申请人须知前附表规定的形式、金额和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过比选人书面认可的履约保证金格式向比选人提交履约保证金（若有）。除比选申请人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。

采用银行保函时，应由符合比选申请人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8签订合同

7.8.1比选人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中标人的比选申请文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或不按照比选文件要求提交履约保证金的，比选人取消其中标资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，比选人向中标人退还比选保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3签约合同价的确定原则如下：

详见比选申请人须知前附表。

7.8.4签订合同事项

（1）比选人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本比选文件规定的格式（必要时可经合同谈判后修改）和要求签订比选文件合同附件格式所列相关合同，明确双方的权利和义务以及应承担的违约责任。

（2）合同文件的制作及费用由中标人负责。合同文件的份数根据需要由比选人与中标人协商确定。在合同协议书签订之前，比选申请文件和中标通知书作为合同协议书的组成部分，始终对双方具有约束。

- 8.纪律和监督

8.1对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对比选申请人的纪律要求

比选申请人不得相互串通比选或者与比选人串通比选，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”中没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1比选申请人或其他利害关系人认为比选比选活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

行政监督部门的联系方式见比选申请人须知前附表。

- 9.是否电子比选

见比选申请人须知前附表

- 10.需要补充的其他内容

10.1自领取比选文件之日起，比选申请人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到比选人发出的函件（比选文件的澄清、修改等），并应及时向比选人反馈信息，否则比选人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见比选申请人须知前附表。

附件一 开标记录表

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标时间： 年 月 日 （北京时间） |  |  |  |  |
| 序号 | 比选申请人名称 | 比选申请文件密封情况 | 比选申请人签字 | 备注 |
|  |  | (√,×) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 注：表中“√”表示满足比选文件要求，“×”表示不满足比选文件要求。 |  |  |  |  |
| 启封人： |  |  |  |  |
| 评审委员会全体成员： |  |  | 监督： |  |

附件二 问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：                        ）

（比选申请人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

请将上述问题的澄清或说明于      年      月     日    时   分前递交至      （详细地址）。

评标委员会：       （签字）

年      月     日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：                        ）

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                  ）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年      月      日

附件四： 中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于      （投标日期）所递交的                   （项目名称）         标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：       元。

服务期限：      。

总监理工程师：          （姓名）。

请你方在本通知书发出后的   30  日内与发包人签订合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7.1款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：                    （盖单位章）

年      月     日

# 评标办法

##### 一、评标办法前附表

《评标办法前附表》用于进一步明确正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与比选文件其他章节相衔接，并与本章正文内容不相抵触。前附表内容与正文不一致的，以前附表内容为准。《评标办法前附表》没有列明的因素和标准不得作为评标依据。

| 条款号 |  |  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 1、本次评标采用综合评估法，资格后审、双信封形式，按综合评分由高到低排序推荐1～3名中标候选人。 2、若多名比选申请人综合评分相等时，评标委员会应按照以下优先顺序评定推荐中标候选人： ①报价低的优先； ②报价一样的，以业绩多的优先； ③报价与业绩均一样的，则以企业注册资本高的优先 ④出现上述以外的情况，则按照有利于比选人的原则推荐中标候选人。 3、在评标过程中，如有效比选不足3个时，评标委员会应当对有效比选是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效比选仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人，并在评标报告中予以说明。评标委员会对有效比选是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部比选，并在评标报告中做出说明。 评标委员会应按照上述1~3项的规定推荐各标段中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| 2.1 初步评审标准 | 2.1.1 形式评审标准 |  | 1．比选申请文件格式按照比选文件规定的格式、内容填写 |  | （1）报价函按照比选文件的规定填报了比选项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、服务质量等重要内容，符合第六章“比选申请文件格式”要求。 （2）比选申请文件组成齐全完整、内容均按规定填写。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.比选申请文件上法定代表人或其委托代理人的签名或印章、比选申请人的单位盖章齐全，符合比选文件规定 |  | （1）报价函及比选申请文件格式中要求盖单位印章的地方，比选申请人均加盖比选申请人的单位印章； （2）报价函及比选申请文件格式中要求签字的地方，比选申请人法定代表人或其委托代理人均亲笔签字或个人印章。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.比选申请人按照比选文件规定的金额、形式、时效、内容提供了比选保证金（若有） |  | （1）比选保证金金额符合第二章“比选申请人须知”前附表第3.4.1项要求，且比选保证金有效期不少于比选有效期。 （2）采用现金形式担保，比选保证金由比选申请人基本账户汇出，并在比选截止时间前转至比选人指定账户。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.如由比选申请人法定代表人的委托代理人签署比选申请文件的，提供的相关证明材料符合比选文件要求（本款适用于如果比选申请文件由比选申请人法定代表人的委托代理人签署的情形） |  | （1）提交了授权委托书。 （2）授权委托书上要求盖单位印章的地方，比选申请人均加盖比选申请人的单位印章；要求法定代表人签字的地方，比选申请人法定代表人亲笔签字或个人印章；要求委托代理人签字的地方，委托代理人亲笔签字或个人印章。 （3）授权委托书中委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人。 （4）授权委托书后应附法定代表人和委托代理人身份证扫描件，且身份证扫描件应清晰、有效。 |  |  |  |
|  |  |  | 5. 如由比选申请人法定代表人若亲自签署比选申请文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合比选文件要求（本款适用于如果比选申请文件由比选申请人法定代表人签署的情形） |  | （1）提交了法定代表人身份证明。 （2）法定代表人身份证明上要求盖单位印章的地方，比选申请人加盖比选申请人的单位印章；要求法定代表人签字的地方，法定代表人亲笔签字或个人印章。 （3）法定代表人身份证明后应附法定代表人身份证扫描件，且身份证扫描件应清晰、有效。 |  |  |  |
|  | 2.1.2 资格评审标准 |  | 1.比选申请人具备有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表等。 |  | （1）比选申请人具备第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定的基本要求。 （2）比选申请人按照第六章“比选申请文件格式”“资格审查资料（一）比选申请人基本情况表”的附件要求提供了有效证明材料的扫描件。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.比选申请人的资质等级符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 |  | （1）比选申请人的资质等级符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第六章比选申请文件格式”要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.比选申请人的类似项目业绩应符合第二章“比选申请人须知”前附表第1.4.1项规定。 |  | （1）比选申请人的类似项目业绩符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第六章比选申请文件格式”要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.比选申请人的信誉符合第二章“比选申请人须知”前附表第1.4.1项规定。 |  | （1）比选申请人的信誉符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第六章比选申请文件格式”要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.比选申请人的主要人员符合第二章“比选申请人须知”前附表第1.4.1项规定。 |  | （1）比选申请人的主要人员符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第六章比选申请文件格式”要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.比选申请人的其他主要人员要求符合第二章“比选申请人须知”前附表第1.4.1项规定。 |  | （1）比选申请人的其他主要人员符合第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.1项规定。 （2）提供的证明材料符合“第六章比选申请文件格式”要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 7.比选申请人还应符合下述规定。 |  | 比选申请人不存在第二章“比选申请人须知前附表”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形（按本项资格评审标准第4目信誉要求已评审的，此处不再评审，比选文件未明确要求提供证明材料的可提供承诺函） |  |  |  |
|  |  |  | 8.评标委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选报价，使得其比选报价可能低于其个别成本的，应要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该比选申请人以低于成本报价竞标，并否决其比选。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3 响应性评审标准 |  | 1.比选申请文件应符合的其他规定 |  | （1）比选报价未超过比选文件设定的最高比选限价。 （2）比选报价能够确定具体数值。 （3）一份比选申请文件应只有一个比选报价，不得提交选择性报价；也不得有调价函。 （4）报价函未附有比选人不能接受的条件 （5）比选申请文件载明的比选项目服务期限符合比选文件规定。 （6）比选申请文件满足比选文件的实质性要求和条件。 （7）权利义务按比选文件规定在报价函中作出承诺。 |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （总分100分） |  | 服务方案：30分 人员配置：30分 评标价：10分 业绩：30分 |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 |  | 评标基准价的计算： - 评标价的确定：评标价=通过初步评审的比选申请人比选报价函中报价； （2）评标价不参加评标基准价计算的情形： ①未在报价函上填写报价； ②比选报价超出比选人公布的最高比选限价； ③报价函中无法确定具体数值。 ④投标人报价低于最高限价的85%。 （3）评标基准价的计算和确定： 评标基准价的确定采用一次平均法，即： ①当有效报价的比选申请人数量≤5家时，取所有有效报价的算术平均值作为评标基准价。 ②当有效报价的比选申请人数量＞5家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取剩余有效报价的算术平均值作为评标基准价。 评标基准价“四舍五入”保留“元”，如250000元。 |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  | 偏差率计算 |  | 偏差率=100%×∣（比选申请人评标价－评标基准价）/评标基准价∣ 注：计算结果均保留2位小数，第3位四舍五入，如2.34%。 |  |  |  |
| 评审因素细项与评分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素 细分项 |  |  | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） |  | 服务方案评分标准 A | 30分 | 监理大纲和措施 |  |  | 10 | 根据项目提出的施工监理大纲及措施科学性、合理性，无此项得0分，一般得6-7.5分，良得7.6-9.0分，优得9.1-10分 |
|  |  |  |  | 本工程监理工作的重点与难点分析 |  |  | 10 | 根据项目重点与难点提出的方法和措施科学性、合理性，无此项得0分，一般得6-7.5分，良得7.6-9.0 分，优得9.1-10分。 |
|  |  |  |  | 对本工程的建议 |  |  | 10 | 根据项目特点提出的建议，无此项得0分，一般得6-7.5分，良得7.6-9.0 分，优得9.1-10分。 |
| 2.2.4（2） |  | 人员配置B | 30分 | 总监理工程师 |  |  | 30 | （1）满足资格审查条件中总监理工程师最低要求得18分； （2）满足资格审查要求后，每担任过 1个国内新建或改扩建公路项目土建工程施工监理总监理工程师或驻地监理工程师业绩加12分，此细项加分最高为12分。 注： 1.土建工程指须至少包含“路基工程、桥梁工程”或“路基工程、隧道工程”的项目。 2.业绩中土建工程可为合同中包含该施工监理内容的项目或者单独合同的项目。 |
| 2.2.4（3） |  | 评标价C | 10分 | 评标价得分计算公式示例： （1）如果比选申请人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝10－偏差率×100×E1； （2）如果比选申请人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝10-偏差率×100×E2。 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值； E1=1.2，E2=1。 |  |  |  |  |
| 2.2.4（4） |  | 业绩D | 30分 | 业绩 |  | 30分 |  | （1）满足资格审查最低资质要求的18分； （2）扣除资格审查业绩要求的最低个数后，2019年1月1日起至今（以项目交工验收时间为准）：每增加1个国内新建或改扩建高速公路土建工程施工监理业绩加3分，此细项加分最高为12分。 注： 1.土建工程指须至少包含“路基工程、桥梁工程”或“路基工程、隧道工程”的项目。 2.若在同一项目中同时完成多个标段，可分别计算业绩。 |

##### 二、评标办法（正文）

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人，但比选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）服务方案：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）服务方案评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其比选。

3.1.2比选申请人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其比选：

比选申请文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应；或者对比选文件的偏差超出比选文件规定的偏差范围或最高项数；有串通比选、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3商务评审：通过资格评审的比选申请人，进入商务评审。比选申请人的报价不能高于报价最高限价，否则视为不通过商务评审。

评选委员会将对通过初步评审的比选申请人的比选报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

①大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②报价函中的报价大写有错误且无法唱出，以小写金额为准。

3.2详细评审

3.2.1比选谈判：

通过商务评审的比选申请人，评审委员会所有成员集中与通过评审的比选申请人逐一进行谈判。

在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他比选对象的价格等信息。

谈判结束后，比选申请人递交第二次（最终）报价函后由比选人当场公开开启第二信封，并确认。

若比选申请人第二次（最终）报价超出限价，或比选申请人第二次（最终）报价未超出限价但高于比选第一次报价，则均以其第一次报价作为最终报价。比选申请人第二次（最终）报价低于第一次报价则以第二次报价（最终）为准。

3.2.2评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对服务方案部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分D。

3.2.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4比选申请人得分=A+B+C+D。

3.2.5评标委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选报价，使得其比选报价可能低于其成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该比选申请人以低于成本报价竞标，并否决其比选。

3.3评标结果

3.3.1除第二章“比选申请人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照比选申请人得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

若得分一样，则按照以下原则确定中标候选人

①报价低的优先；

②报价一样的，以业绩多的优先；

③报价与业绩均一样的，则以企业注册资本高的优先

④出现上述以外的情况，则按照有利于比选人的原则推荐中标候选人

4、评审小组按照比选文件的相关要求进行综合评审，形成书面评审报告

# 第四章 合同协议书格式

第一节  通用合同条款

详见中华人民共和国《标准监理招标文件》（2017年版）

第二节  专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

详见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工监理招标文件》

（2018年版）

B.项目专用合同条款

说明：

1.招标人在根据《公路工程标准施工监理招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.招标人可以根据项目实际情况对项目专用合同条款进行补充、细化。

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.2 发包人： 四川川汶高速公路有限责任公司    。

1.1.3.1项目名称： G0611线川主寺至汶川段高速公路先期开工点。

工程地点： 四川省阿坝州   ；

起讫桩号：      /          ；

监理合同标段划分：XQJL标段  。

1.4 合同文件的优先顺序

第1.4款细化为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下 ：

（1）合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）投标函（第一个信封、第二个信封）；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）发包人要求；

（8）监理服务费用清单；

（9）监理人有关人员投入的承诺；

（10）其他合同文件。

合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.5 合同协议书

第1.5款细化为：

监理人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

合同文件的制作费用由监理人负责，合同文件的份数视需要由发包人与监理人协商确定。在合同协议书签订之前，投标文件和中标通知书将约束双方。

1.6文件的提供和照管

1.6.2发包人提供的文件

本项细化为：发包人应在监理合同生效且取得相关文件、资料后7日内，向监理人免费提供下述文件、资料：

（1）合同图纸和相关的标准图纸及说明。

（2）其他相关资料。

除上述文件、资料外，合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程都由监理人自行购买。

1.8 转让和分包

第1.8.1项细化为：

监理人不得转让本监理合同。

本款补充第1.8.3项：

1.8.3本项目施工监理合同不允许转包或违法分包，一经发现按违约处理，直至终止合同。严禁监理单位借资质投标，如经核查属实，立即清退出场，同时没收履约保证金，并上报上级行业主管部门建议列入不良信誉记录。如果履约保证金不能弥补由此给发包人造成的损失，发包人将按照法律程序进行索赔。

1.12发包人要求

1.12.3发包人提供国外规范和标准的时间：    /     ，提供数量：    /    ，提供期限：   /  。

2. 发包人义务

2.2 发出开始监理通知

本款细化为：

发包人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

3.发包人管理

3.3决定或答复

3.3.2发包人应在收到施工监理书面提出的事项后7天内做出书面答复，重大问题不得超过28天。

4.监理人义务

4.1.3完成全部监理工作

监理人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

4.1.4其他义务

- （1）监理人自行解决并承担现场人员在服务期间的办公、生活驻地的建设以及 办公生活设施、交通设施、试验检测设施（如有）、互联网接口、冷暖设施、进出现 场交通服务和其他便利条件的费用。为实施本合同工程的监理车辆，经过相关收费公 路的通行费用，由监理人自行按章缴纳。

- （2）廉洁与防腐

- 发包人与监理人在合同执行过程中，应保持最高的道德水准，在签订监理合同时 一并签订工程廉政合同。监理人员不得接受或索取施工承包人或供货人任何有价物品； 不得参与承包人邀请的有可能影响监理公正的任何活动；也不得私自要求承包人安排 亲朋好友工作或购买推荐材料；更不得获取超出合同规定以外的额外费用。

- （3）文明施工、农民工管理、品质工程及“五化”施工监理

- 监理人应按《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）做好质量、安全、环保、 费用、进度监理，还应督促监理人按照发包人的相关管理办法做好文明施工、农民工 管理、品质工程、“五化”施工监理等相关管理工作。

- 文明施工：监理工程师还应在监理建议书中，明确文明监理的具体措施，同时执 行发包人的文明管理办法。督促监理人施工过程中除按照施工图设计文件以及相关技 术规范、规定外，同时应按照发包人的有关管理办法做好安全管理与文明施工等现场 管理。

- 农民工管理：监理人应按发包人制定的农民工务工有关管理办法进行监管，监理 人的合同管理工程师负责对农民工合法权益的监督管理。 品质工程及“五化”施工监理：监理人应认真贯彻落实、推进公路水运“品质工程”建设的实施，同时按照上级主管部门以及发包人出台的相关标准化建设和品质工 程管理办法的要求进行现场施工监理。监理人应在项目建设理念中体现以人为本、本 质安全、全寿命周期管理、价值工程；管理举措体现精益建造导向，突出责任落实和 诚信塑造，深化人本化、专业化、标准化、信息化和精细化、班组管理规范化，努力将项目建设成为优质耐久、安全舒适、经济环保、社会认可的品质工程。完善总监办标准化建设，对承包人在施工过程中施工管理精细化、施工作业标准化、施工流程规范化、建设管理标准化、项目管理信息化、班组管理规范化“五化”进行严格管理，同时应不断提升自身的技术创新和管理能力以满足施工现场的发展需要。

- （4）安全监理

- 监理人应按照《四川省安全生产条例》、《公路工程施工安全技术规程》、交通 运输部《公路水运工程安全生产监督管  理办法》（2017 年第 25 号）、“交通运输部 关于印发《公路水运工程平安工地建设管理办法》的通知”（交安监发〔2018〕43 号） 等规定对承包人安全生产工作，从承包人的安全组织管理机构、安全生产条件、施工工艺、安全生产责任及安全生产管理制度、安全生产费用的使用等各个环节进行监管， 落实安全措施及责任，监理人对工程安全生产承担监理责任。监理人应当编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法等。对危险性较大的工程应当加强巡视检查，做到安全生产制度化、规范化、标准化监督管理。监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改，必要时，可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。在项目施工过程中，监理人应对承包人的安全生产费的使用计划进行审查，并督促、监督承包人将安全生产计划、措施落实到位，保证安全生产费能专款专用并有效发挥其作用。

- （5）环境保护及水土保持监理

- 监理人还应在监理技术建议书中，明确环保监理的具体措施。同时按照国家、部、厅及发包人的环境保护相关政策、法规及管理办法，督促承包人施工过程中除按照施工图设计文件以及相关技术规范、规定以及发包人的有关管理办法做好环保工作。监理人对承包人进场后提交实施性的施工环水保方案及环水保监控措施进行审查，对承包人开展环保及水土保持教育，监督承包人落实施工场地相关环保措施符合布设要求。及时纠正承包人施工过程中的文明施工、扬尘治理、环境保护等未达到省、市的有关规定的做法，由于监理人监理不到位造成后果的，监理人也应承担相应的责任。

- （6）卫生防疫

- 在遭遇疫情重大突发公共卫生事件情形下，监理人除了监督施工作业应符合国家、 省、市及地方的统一部署及相关规定外，监理人也人应落实疫情防控措施，且措施具 有可行、有效性。监理人员要倡导社交文明、加强公共卫生，做好人员、驻地、设施 设备的消毒、防疫以及宣传教育工作。人员注重卫生勤洗手、树立良好的卫生习惯。 高度警惕侥幸心理、松劲心态，提高工作科学性、针对性和有效性，进一步筑牢疫情 防控防线，确保上岗人员安全健康，工程顺利推进。

- （7）事故报告必须按交通运输部《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告 制度的通知》（交办安监〔2016〕146 号）、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的要求办理及四川省现行有关规定的质量安全报告程序进行。

- （8）在工程实施过程中，如果有新的法律法规、规章制度、办法细则的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行，如有费用增减将按合同专用条款第 6.2 款有关规定办理。

本款新增第 4.1.5～4.1.9项

4.1.5施工监理和监理试验室的关系：本项目监理试验室由招标另行确定，为招标标段总监办下辖的试验检测机构，业务上归总监理工程师管理。监理试验室接受总监办的指导、检查、监督和协调，对监理服务要求的全部试验检测工作以及发包人、上级主管部门要求的有关试验检测工作负责。监理试验室应及时、准确地为监理工程师提供试验报告和分析意见，为监理工程师进行工程质量控制和评估提供依据。此外，为了强化本项目隐蔽工程的质量安全监控管理，第三方检测机构业务上也归总监办管理。

4.1.6监理试验室在总监办的监督和管理下完成主要原材料的平行试验和主要混合料的配合比、路基填料击实试验的验证试验，并负责合同范围内的试验抽检工作：对施工过程中使用的主要原材料及混合料抽检频率按批次应不低于施工检验频率的10%；对分项工程中的关键项目（含桩基检测）和结构主要尺寸的抽检频率应不低于规定施工检验频率的20%。当监理工程师对工程材料或实体质量有疑问时，也应进行抽检（该项抽检的频率不受上述抽检频率比例的限定）；对承包人外部采购和委托制作的主要工程构配件或设备，监理工程师应核查产品合格证明文件和承包人自检报告，进场后对关键项目进行抽检，验收合格后方可使用，对在施工现场不具备检测条件的，监理工程师应按合同约定到厂监督检验。监理试验室负责发包人、上级主管部门质量检查时要求的本标段范围内有关试验检测，以确保工程质量完全处于受控状态，并负有检查、监督、帮助和指导承包人工地试验室工作的义务，监理试验室应派人员参加承包人外委试验检测的送样工作。监理工程师有责任和义务配合监理试验室完成抽检工作，并应根据承包人的施工计划及工程进展情况及时通知监理试验室进行现场抽检。

4.1.7 监理工作大纲经监理单位（法人单位）内审后报发包人组织审查。

4.1.8 总监办作为监理单位的派出机构，按规定对所管辖范围内的工程进行全面监督和管理，接受发包人的领导，贯彻执行发包人的管理思路和工作要求。发包人授权代表不定期对总监办监理人员出勤情况进行抽查，对所管辖范围工程质量、进度、安全、环保等进行考核。监理人员出勤不满足要求，以及发生质量、安全、环水保等事故时，按11.1款监理人违约处理。

4.5监理人员的管理

第4.5.1项补充：

监理人应在接到发包人通知之日起7 天内，向发包人提交总监理办公室项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置 、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。主要监理人员应常驻现场并相对稳定。更换主要监理人员的，应取得发包人的书面同意，并向发包人提交继任人员的资格条件、管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原监理人员。总监理工程师的更换，应按照公路工程专用合同条款第4.4.1项规定执行。

发包人要求撤换不能胜任本职工作或玩忽职守的监理人员的，经发包人同意后或发包人直接要求撤换上述人员的，监理人必须无条件予以撤换，同时委派经发包人同意的满足招标文件要求和胜任项目监督管理需要的新的监理人员。 因上述原因撤换监理人员的，按驱逐监理人员违约条款进行同等处理。

4.5.2本项目其他主要监理工程师是指专业监理工程师。其他人员指监理员及辅助人员。

本项补充 4.5.5～4.5.8款

4.5.5 合同签订后，监理人填报的关键人员不能到位，应视为监理人违约，由发包人按项目专用合同条款第 11.1 项规定处理，并有权拒绝支付其监理费用，没收部分或全部履约担保，直至终止合同。

4.5.6 在监理实施过程中要建立劳动出勤卡，并接受发包人的监督和随机抽查。

4.5.7 监理人派驻到项目所在地履行监理服务的各类监理人员必须保证每月不少于 22 天的出勤率(按日历日计算)，总监理工程师离开工地必须向发包人代表请假并经同意。监理在每期上报计量支付证书时应附当期考勤表，否则发包人有权按比例扣减监理人员的服务费。

4.5.8 辅助工作人员

监理人自行聘用辅助工作人员，包括文秘、驾驶员（包含发包人协调车辆驾驶员）、炊事员、后勤员等，人员数量满足监理人日常需要，各辅助人员的费用包含在本项目监理服务费报价中，不单独报价。

4.7保障人员的合法权益

4.7.3细化为：监理人应按国家有关法律、法规、规章、规程规定，为本项目服务期内的在职监理人员缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等有关保险，该费用计入监理服务费用报价中。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

发包人将不定期对监理人员工资发放进行核查，未达到上述标准的，将责令监理人进行整改，整改后仍然不达标的，将视为监理人违约进行处理。

4.9党建工作要求

本款最后补充：监理人完成党建工作所需费用包含在监理服务费中，不单独报价。

5.监理要求

5.1监理范围

5.1.2工程范围包括： 包括但不限于红星3号大桥、红星互通、红星4号特大桥、尕里台1号隧道等先期开工点。

5.1.3阶段范围包括： 施工阶段  。

5.1.4工作范围包括:  本次监理的具体工作范围详见施工图设计图纸以及《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）所要求的相关内容   。

5.3监理内容

工程只设置总监理工程师办公室。

5.5监理服务形式

设置一级监理机构，设总监办一个，其他要求由发包人按照现场施工实际需要设置。

5.6监理服务目标

5.6.2 对第三方履约管理的服务目标：满足合同约定的服务内容和质量及安全要求 。

5.7发包人对监理人的授权

5.7.1发包人对监理人的授权：

在工程质量监理上，发包人授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的全部职责和权力。

在工程费用监理上，发包人授予总监有按合同工程量清单核实已完工程的数量和价格、审核承包人每期计量支付证书的权力，对不符合合同文件要求的工程项目的施工活动，有暂拒计量支付的权力，授予总监对发现的计量错误进行纠正的权力，发包人保留计量支付的终审权。

在工程进度监理上，发包人授予总监有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的进度监理职责和权力。监理人应对承包人计划控制进行监督检查，结合合同事项进行管理，当发现问题和违约风险时应要求纠正。

在合同事项管理上，发包人不授予总监办对工程变更和索赔的审核权。发包人授予总监办有《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)要求的其它的合同管理职权。

在安全、环境、文明、标准化施工监理上，发包人除授予总监办有《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）要求的全部职责和权力外，还授予监督承包人完成相应施工合同中规定事项的权利。

在竣工文件编制监理上，发包人授予总监办有对承包人竣工文件编制工作进行指导和对完成情况进行监督检查的职责和权力。

在信息化管理上，发包人授予总监办有建立监理资料管理、统一试验检测数据平台、现场监控监测等信息化手段提高监理工作效率的权力。

特别要求：

当承包人提出工程变更和索赔事项时，总监办应当按照以下程序执行：

（1）总监办对承包人提出的变更或索赔申请，不得对可能引起工程变更或索赔的任何文件资料（含各类原始记录）擅自审核和签署，应当立即以书面形式向发包人报告，并就承包人提出的变更或索赔请求是否成立向发包人提出建议。在发包人未就变更或索赔事项是否成立向总监办提出书面回复意见前，总监办不得就变更或索赔是否成立向承包人出具或签署任何书面审核意见。在未经发包人同意或认可前，也不得向承包人出具或签署与变更或索赔相关的任何现场文件资料。

（2）在索赔事件发生后或出现可能引发索赔纠纷的事件时，总监办应当立即向发包人报告，并与发包人共同对索赔事件产生的后果或可能产生的后果进行调查和收集证据，并向发包人提供证明依据。总监办不得在未经调查核实损失后果和未经发包人认可的前提下，向承包人出具任何索赔审核意见或其他与索赔事件相关的证明文件。总监办应当对发包人负责，总监办向发包人提出的请示、建议、调查报告等文件，未经发包人书面同意不得向承包人提供。

（3）总监办违反上述约定擅自向承包人出具证明文件的，或者向承包人提供与发包人之间的往来文件、函件的，应当向发包人承担违约金5万元/次。总监办违反前述约定对索赔损失后果擅自进行调查核实和提供证明依据的，应当向发包人承担违约金5万元/次。总监办未经调查核实和未对索赔证明文件进行审查，而向承包人出具不真实的索赔证明文件的，因此导致发包人向承包人承担赔偿责任的，总监办应承担由此给发包人造成的全部损失。

6.开始监理和完成监理

6.1开始监理

6.1.1满足以下条件时，监理人应开始监理工作： 监理人与发包人签订了合同协议书后，发包人根据现场实际情况下发进场通知后，监理人结合工程施工进程，合理安排施工监理人员进出场，并在技术建议书中写明施工监理人员的安排计划。先期开工点施工监理服务时间预计至2024年12月31日。监理人在合同协议书或补充协议书规定的期限已满，并实质上与后续监理办理了监理工作交接后方可退场。

修改通用合同条款6.1.2 为:因发包人原因造成合同签订之日起90 天内未能发出开始监理通知的，监理人不得提出价格调整，或者解除合同的要求。

6.2监理周期延误

由于非监理人责任造成服务周期延误的，延长服务期限的计算方法：协商；增加服务费用的计算方法：按照投标标价据实计量。

7.监理责任与保险

7.1监理责任主体

第7.1.4项细化为：

本项目监理试验室由发包人另行招标确定。

7.2 监理责任保险

监理人根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

监理责任保险的费率：  自行考虑  。

7.3 人员和设备保险

本条款细化：

监理人为其派驻到工程所在地监理人员的人身（包括人身意外险等）和自备财产的有关保险费列入监理服务费用报价中。保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

8.合同变更

8.1变更情形

8.1.1合同变更时，监理服务期限的调整方法：双方协商；

施工监理服务费用的调整方法：

（1）监理人员服务费=增加的服务人日数×（《监理人员服务费报价明细表》中施工期监理人员服务费用人月单价÷21.75日）计算。

（2）监理交通设施费=增加的服务工作月数×（《监理办公设施、生活设施、交通设施费报价明细表》中交通设施费月单价）计算。监理办公设施费及监理生活设施费均不因项目延期给予调整。

（3）监理延期服务费用根据发包人要求实际投入的监理人员与交通设施数量按照上述（1）、（2）计算。

8.2合理化建议

8.2.2监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予监理人如下奖励：   /     。

9.合同价格与支付

9.1合同价格

9.1.1本合同的价款确定方式：  单价    。

在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目监理服务费用变化对监理服务成本的影响，监理人在编投标文件时计入相关服务费中，合同执行期间不再调整，风险自负。

本款补充：发包人支付监理人费用前，监理人应提供合规的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝付款且不被视为违约，由此产生的全部责任与损失由监理人自行承担。

9.1.2 本条细化为：

正常监理服务的费用：正常监理服务的费用为施工阶段的监理服务全部费用（包括工程变更的监理），其费用按监理服务费报价表中的人员服务费、办公设施费、交通设施费、生活设施费等分别计算。

附加监理服务的费用：监理协议书签订以后，因（1）由发包人原因改变监理合同的监理服务形式、工程项目与数量；（2）非监理原因致使监理服务受到阻碍或延误；（3）不可抗力自然灾害等原因引起的；（4）《公路工程施工监理合同通用条款》规定的监理协议书以外的服务内容、增加了监理服务工作量等，属于附加服务费用范围。当这部分监理服务需要增加监理人员或超出了监理服务工期，总监办应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，发包人将根据合同计价方式与总监办签订补充协议书增加这部分监理服务费用由发包人支付。非前述 4 种原因引起的监理服务或未经发包人审定的附加服务应被视为总监办正常的服务，发包人将不予支付费用。

调整方法：详见项目专用合同条款第8.1.1款。

本款补充第9.1.4～9.1.5项：

9.1.4法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用计入监理服务费用之中，不再另行计算。同时为保证监理人员工资及时足额发放，在支付时须附上季度人员工资发放确认单。

9.1.5监理服务资金管理

（1）在合同执行期间,监理必须保证发包人按合同规定支付的监理服务费专款专用，不允许擅自调走资金或挪作它用。

（2）合同执行期间，监理服务费的支配权必须在现场施工监理，发包人将监督和检查监理人的资金流向。

9.2 预付款

本项目不采用。

9.3中期计量支付

9.3.2中期支付原则

本条款修改为：本项目采用监理责任、单价合同，据实支付。

监理人员服务费=∑（各岗位服务人数*实际服务时间*工资）

工资为《监理主要人员服务费报价明细表》中工资单价。各岗位服务人数、实际服务时间以监理人员经出场时间及时间考勤为准。

监理办公设施=实际服务时间*单价

监理生活设施=实际服务时间*单价

监理交通设施费=实际服务时间*单价

单价为《监理办公设施、生活设施、交通设施费报价明细表》中单价

9.3.7延期服务费

延期服务费根据第8.1款约定按月据实计算，按季支付。

11.违约

11.1监理人违约

本款补充第 11.1.5～11.1.9 项：

11.1.5监理人的其他违规行为：

（1）当发包人发现监理人员有意弄虚作假者，或和承包人有关人员互相勾结，在工程材料、工程质量、工程投资等方面给发包人造成损失或产生不良影响者，或在施工期间玩忽职守，不负责任，对质量问题视而不见，认为是合格工程或签字验收的，发包人将驱逐相关监理人员出场, 并课以违约金，其中总监理工程师按每驱逐一人次课以2万元违约金，其他主要监理人员（专业监理工程师）按每驱逐一人次课以5000元违约金，监理员按每驱逐一人次课以1000元违约金。

（2）质量检测、计量支付、工程变更、方案审查、统计报表等资料相关监理人员签字程序不合理，签字人员不符合要求或未经认真审查草率签字，经发包人审查后发现明显错误或工程计量数量和变更数量不属实的，或无故拒签、签字不及时的，将视情节轻重对监理人课以每人次1000元以上违约金，直至驱逐出场。

（3）总监办及其各监理人员忽视质量管理工作，所管辖施工标段出现特别重大或重大质量事故，按国家相关规定追究其法律责任。所管辖施工标段出现较大质量事故时，课以总监办10万元以上违约金，出现一般质量事故时，课以总监办5万元以上违约金。

质量事故定义按交通运输部《公路工程质量事故等级划分和报告制度》（交办安监〔2016〕146号）执行。

（4）总监办及监理人员忽视安全管理，存在安全隐患，情节严重，但未造成事故的，对总监理工程师课以2万元以上违约金，对安全监理工程师课以1万元以上违约金。当监理不当造成重大安全事故时，按国家有关规定追究其法律责任。

（5）总监办及监理人员忽视环境保护，造成不良后果，情节严重的，对总监办课以 2 万元以上违约金，当监理不当造成重大环保事故时，按国家有关规定追究其法律责任。

（6）监理人派驻到现场的主要监理人员应为合同文件所报的主要人员，如因监理人的原因（除不可抗拒因素外），更换主要人员（总监理工程师、专业监理工程师）需报请发包人批准，所更换人员资格条件不得低于投标文件中的人员要求，并不免除其违约责任，按以下相关规定课以违约金：

A.如监理人未经发包人同意的，擅自更换总监理工程师，对监理人按每人次课以2万元违约金；更换专业监理工程师对监理人按每人次课以1万元违约金；

B.由监理人提出，经发包人同意，更换总监理工程师，对监理人按每人次课以1万元违约金；更换专业监理工程师对监理人按每人次课以0.5万元违约金；

C.由于主要监理人员更换频繁（两次及以上），导致不能正常履行合同，发包人将按违约处理，上报行业主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统，或终止合同。

D. 监理人实际进场监理人员未达到合同承诺的进场人数或与每个季度支付监理服务费时上报人员不相符的，其中差额部分的监理人员服务费将扣除，并课以违约金，违约金金额为差额部分的监理人员服务费的 2～5 倍。

（7）总监办及监理人员对发包人通知、指令贯彻不力的，将视情节轻重对监理人课以人民币1000元以上违约金。

11.1.6 施工期间，监理人员必须对工程实施全过程、全天候、全方位的监理服务。在工作时间内，监理人员不能离开现场，如因特殊原因不能坚守岗位者，监理人必须调整人员予以补充，并经发包人批准备案。未经批准，擅自离岗，或每月出勤率考核天数不满足规定，发包人将对监理人进行违约处理：总监理工程课以2000元/天违约金，专业监理工程师课以1000元/天违约金，监理员课以500元/天违约金。以上违约金将在监理人的任何款项中扣除。

11.1.7由于监理人监督不力，造成工程关键节点比计划进度滞后1个月时，发包人将对监理人发出进度滞后、监管不力的通知，并课以监理人10万元暂扣款；若项目总体建设工期不受影响，课以的暂扣款可在交工验收后全额返还。若监理人接收通知后任不采取相应措施，进度控制一直滞后，造成总工期延误，则所有因进度不力课以的暂扣款发包人有权不再返还。

11.1.8 以上违约金将在监理人的任何款项中扣支，对给发包人造成损失的赔偿金按公路工程专用合同条款第11.1相应条款处理。出现上述情形，同时将按《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函〔2016〕84 号）上报交通主管部门。

11.1.9 监理人违反监理合同的约定，造成发包人的经济损失时，或监理人因对质量要求不高，监督管理不力，造成工程质量事故时，除按相应条款进行违约处罚外，还应根据其所承担责任的比例向发包人赔偿损失。赔偿金=工程损失金额/承包人的合同总价（监理管辖的全部承包人合计）×监理合同价×认定的监理责任比例（%）。当对责任的确定有争议时，按通用条款争端的有关规定解决。

11.1.10 监理人除按上述违约条款执行外，还应遵守发包人相关管理办法及实施细则，若发包人相关管理办法规章制度及实施细则中相关追索违约金的内容中违约金金额与上述监理人违约条款不一致则以较高者为准。

11.2发包人违约

11.2.2发包人发生违约情况时，监理人有权向发包人提出违约金赔偿，具体约定如下：发包人因违反监理合同的规定造成监理人的经济损失时，由监理人提出处理意见与发包人协商，并由发包人据实向监理人赔偿经济损失。赔偿金为监理人的直接经济损失。

12.争议的解决

争议的的最终解决方式：双方在履行本监理合同过程中发生争端时，双方约定申请诉讼方式，诉讼机构是发包人注册地具有相关管辖范围的人民法院。

13.后续管理办法

在工程实施过程中，如果有新的规程、办法、规范的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定执行，如有费用增减将合同条款有关规定办理。施工期间，监理人还应执行发包人针对本项目制定的质量、安全、环保、进度、计量、变更、奖励、资金管理等方面的管理办法。

附件一 合同协议书

(一)合 同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 	  （招标项目名称），已接受 		（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目第   	标段的投标。发包人和监理人共同达成如下协议。

1.第     标段主要内容为                                       。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函（含第一个信封、第二个信封）；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）发包人要求；

（8）监理服务费用清单；

（9）监理人有关人员投入的承诺；

（10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价（预估）：人民币（大写）        	元（¥      	）。

4.总监理工程师        	。

5.监理工作质量符合的标准和要求：               。安全目标：        。

6.监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8.监理人计划开始监理日期：       ，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限预计：3个月。

9.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。并实质上与后续监理办理了监理工作交接后失效。

10.本协议书正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 	              （盖单位电子印章/单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签名章或个人电子印章/签字）	 	                         年 	月	 日

承包人：              （盖单位电子印章/盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	      （个人电子签名章或个人电子印章/签字）

年   月	   日

附件二 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 	    （项目名称）的项目法人 	    	        （项目法人名称，以下简称“发包人”）与	    （招标项目名称）招标第   标段的施工单位  	    （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 	（招标项目名称）招标第   	标段合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为 	（招标项目名称）招标第    标段合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人： 	（盖单位章）	承包人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

年 	月	日	 	年 	月	日

# 第五章 发包人要求

一、监理要求

（一）项目概况

详见招标公告

（二）监理范围及内容

详见招标公告

（三）监理依据

1.适用的法律、行政法规及部门规章；

2.与工程有关的规范、标准、规程；

3.工程勘察文件、设计文件及其他文件；

4.本工程监理的委托合同及补充合同；

5.委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

6.合同履行中与监理服务有关的来往函件；

7.其他监理依据。

（四）监理人员要求

1.总监理工程师要求详见投标人须知附录4；

2.其他主要监理人员的要求详见合同附件格式附件三；

（五）其他要求

二、适用规范标准

（一）通用施工监理规范

执行《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)。

（二）专用施工监理规范

专用施工监理规范由招标人根据工程的实际情况，在《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)的基础上自行编制并纳入“委托人要求”中，但不得与国家交通运输部及有关部门的法规、标准、规范等矛盾。

针对本工程或仅在本地区实行的与监理工作有关的管理办法、制度应一并纳入“委托人要求”中。

（三）施工技术规范

交通运输部及相关部门施工技术规范。

（四）管理办法及相关制度

1、交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》

2、交通运输部办公厅《关于开展绿色公路建设典型示范工程建设的通知》（交办公路函〔2016〕466号）

3、《交通运输部关于实施绿色公路建设的指导意见》（交办公路〔2016〕93 号）

4、《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发〔2016〕216 号）

5、交通运输部办公厅《关于开展公路水运品质工程示范创建工作的通知》（交办安监〔2016〕193 号）

6、交通运输部《关于印发推进交通运输生态文明建设实施方案的通知》（交规划发〔2017〕45 号）

7、交通运输部《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》（交公路发〔2011〕685 号）

8、交通运输部《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》（厅质监字〔2009〕183号）

9、交通运输部办公厅《关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》（厅质监字〔2012〕200 号）

10、交通运输部办公厅《关于进一步加强在建公路特大桥梁和特长隧道工程质量安全监管工作的通知》（厅质监字〔2012〕117 号）

11、《关于进一步加强隧道工程质量和安全监管工作若干意见》（交质监发〔2013〕549号）

12、《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令 2005 年第 5 号）

13、《公路工程设计施工总承包管理办法》（交通运输部令 2015 年第 10 号）

14、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令 2004 年第 3 号）

15、《公路工程设计施工总承包管理办法》（交通运输部令 2015 年第 10 号）

16、交通运输部《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65 号）

17、交通运输部 国家旅游局 国家铁路局 中国民用航空局 中国铁路总公司国家开发银行《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》（交规划发〔2017〕24 号）

18、交通运输部办公厅《关于开展高速公路施工标准化活动总结与考核工作的通知》（厅公路字〔2013〕131 号）

19、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第 225 号）

20、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第 216 号）

21、《四川省公路水运建设工程安全生产费用管理办法（试行）》（川交函〔2010〕596 号）

22、《四川省公路水运建设工程安全生产监督管理实施办法（试行）》（川交发〔2009〕41 号）

23、四川省交通运输厅《关于印发四川省高速公路施工标准化活动实施方案的通知》（川交函〔2011〕326 号）

24、四川省交通运输厅《四川省高速公路建设项目设计变更管理办法》（川交发〔2013〕111 号）

25、《四川省交通重点项目创建“优质工程”活动实施方案》（川交函〔2013〕250 号）

26、四川省交通运输厅印发《关于规范高速公路项目建设模式创新试点工作的实施意见》的通知（川交发〔2017〕48 号）

27、四川省交通运输厅《关于在高速公路及重点水运建设项目推行桩基旋挖施工等“四新技术”的通知》（川交函〔2017〕488 号）

28、四川省交通运输厅印发《关于加快推进公路水运品质工程建设的实施意见》的通知（川交函〔2018〕184 号）

29、四川省交通运输厅关于印发《四川省公路工程施工分包和劳务合作管理实施细则》的通知（川交发〔2022〕5 号）

30、四川省交通运输厅关于印发《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法（2015 年修订）》的通知（川交函﹝2016﹞84 号）

31、四川省交通运输厅关于印发《四川省高速公路工地标准化建设指导意见》的通知（川交函〔2011〕98 号）

32、《四川省高速公路施工标准化技术指南》（川交函〔2012〕55 号）

33、四川省交通运输厅《关于进一步加强我省高速公路房建工程质量管理工作的通知》（川交函〔2013〕417 号）

34、四川省交通运输厅《关于开展全省高速公路建设项目创建“优质工程”活动考核工作的通知》（川交函〔2013〕499 号）

35、四川省交通运输厅《关于推行钢筋数控集中加工等四项施工标准化专项技术的通知》（川交函〔2015〕349 号）

36、四川省交通运输厅《关于发布四川省公路水运建设项目禁止、限制使用落后工艺设备、材料目录》（试行）的通知（川交函〔2018〕664 号）

37、四川省交通运输厅《关于印发高速公路工程质量检测信息监控的工作实施意见的通知》（川交函(2013)248号）

38、四川省交通运输厅《关于开展高速公路施工标准化活动考核工作的通知》（川交函〔2013〕498 号）

39、四川省交通运输厅《关于进一步加强公路水运建设领域环境保护及污染防治工作的通知》（川交函〔2017〕297 号）

40、《四川省交通运输厅关于进一步规范我省公路水运建设项目弃土弃渣管理工作的通知》(川交函〔2021〕311号)

41、《四川省公路水运工程工地试验室和现场检测项目管理办法》（2022年发布）

42、四川省交通运输厅《关于进一步加强全省高速公路建设项目施工监理工作的通知》（川交函【2022】430号）

43、四川省交通运输厅《关于进一步加强全省高速公路建设项目试验检测工作的通知》（川交函【2022】183号）

44、发包人上级主管单位发布的最新管理办法及相关制度

（五）国家、行业、项目所在地适用本工程的其他规范、标准或规程

四、其他主要人员最低要求

| 标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| XQJL | 路基专业监理工程师（兼环保专业监理工程师） | 1 | 工程师及以上职称（专业须土木工程相关），具有交通运输部颁专业监理工程师及以上资格证书（类别为公路工程）。 |
|  | 桥梁专业监理工程师 | 1 | 工程师及以上职称(专业须土木工程相关），具有交通运输部颁专业监理工程师及以上资格证书（类别为公路桥梁工程）。 |
|  | 隧道专业监理工程师（兼安全监理工程师） | 1 | 工程师及以上职称(专业须土木工程相关），具有交通运输部颁专业监理工程师及以上资格证书（类别为公路隧道工程）。 |

注：（1）本表人员仅在签订合同时提供，要求为满足实际监理工作需要的其他主要人员的最低要求，若委托人认为配备的人员不能满足现场的需要，有权要求增加或更换上述人员。

（2）上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的主要监理人员。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

（3）上述监理人员进场时间以发包人根据现场实际情况下发进场通知为准，并须满足施工现场监理服务需要。

3-2监理人员配备表

| 人员名称 | 人数 | 监理服务时间 （人•月） |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | 1×3 |
| 路基专业监理工程师（兼环保专业监理工程师） | 1 | 1×3 |
| 桥梁专业监理工程师 | 1 | 1×3 |
| 隧道专业监理工程师（兼安全监理工程师） | 1 | 1×3 |
| 合计 | 4 | 12 |

五、车辆两台

# 第六章 比选申请文件格式

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人：                 （盖单位章）

法人或授权发包人：               （签字）

年     月     日

目    录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、资格审查资料

四、服务方案

五、比选申请人认为有必要提供的其它材料

##### 一、报价函

投标报价说明

1、本项目“投标报价汇总表”应与“投标人须知”、“合同条款”等文件结合起来理解或解释。

2、投标报价汇总表包含了完成合同所需的所有费用（包括但不限于：人员工资、保险、现场服务费用、办公、生活设施、监理设施、设备、信息化费用、竣工资料费及各种税金、规费等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险），投标人报价时，投标报价不得高于“最高投标限价”，否则，所有报价作无效处理。

3、为实施本项目的设施、设备、服务费等附属的配套费用包括由报价单位自备、自办、自购或租用设备(仅计折旧费、消耗费及维修保养费)的费用，包含在投标报价中，不单独报价。

4、监理人员费用：包含了所有人员的工资、津贴、加班、补贴、保险、培训、奖金及各种补贴等一切费用。

5、“报价汇总表”为通用表格，报价人应根据本招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。报价人没有报价的项目，招标人将认为有关费用已包含在其它项目之中，不另行支付。凡汇总表项目中未包含的但在技术服务中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在汇总表各项目报价中，招标人不另行支付。

6、报价汇总表中的报价为完成监理工作所需的全部费用，在合同履行期间固定不变，若项目延期，按照专用合同条款8.1执行。

7、“报价表”中各项金额均以人民币(元)结算。

8、计量支付

监理人员服务费=∑（各岗位服务人数*实际服务时间*工资）

工资为《监理主要人员服务费报价明细表》中工资单价。各岗位服务人数、实际服务时间以监理人员经出场时间及时间考勤为准。

监理办公设施=实际服务时间*单价

监理生活设施=实际服务时间*单价

监理交通设施费=实际服务时间*单价

单价为《监理办公设施、生活设施、交通设施费报价明细表》中单价

（一）比选第一次报价函

四川汶马高速公路有限责任公司：

1.我方已仔细研究了贵方          (项目名称) 招标文件 (含补遗书) 的全部内容，在完全 理解并严格遵守招标文件的各项规定和要求的前提下，自愿参加本项目第         标段投标，愿 以人民币   元 (大写：       ) 的投标总价，按招标文件的要求完成招标文件规定的全部工作。

2.我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币/万元 (大写：/) 的投标保证金。 并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

(1) 投标人在投标有效期 90 天内撤销投标文件。

(2) 在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出 附加条件。

(3) 不按照招标文件要求提交履约保证金。

3.□总监理工程师 姓名：      ，职 (执) 业证书名称：    ，证书编号：      。

4.如我方中标，我方承诺：

(1) 我方将严格按照本项目招标文件 “主要人员最低条件要求” 派驻主要人员、按“其他人员要求”派驻人员，并与投标文件中提供的人员相同。

(2) 我方所送交的投标文件 (包括有关证明材料、澄清) 真实可信，不存在虚假或隐瞒。

(3) 我方所送交的投标文件未附有招标人不能接受的条件，权利义务符合招标文件规定：

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共 同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我们理解，你单位不一定接受最低报价的投标文件或你单位接到的其他任何投标文件。同 时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

比选申请人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

日期：    年    月    日

| 监理服务投标报价汇总表（第一次） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段：XQJL |  |  | 表1 |
| 序号 | 报价内容 | 单位 | 金额（元） |
| 1 | 监理服务费汇总 |  |  |
| 2 | 监理人员费用合计 | 元 |  |
| 3 | 监理办公设施费 | 元 |  |
| 4 | 监理生活设施费 | 元 |  |
| 5 | 监理交通设施费 | 元 |  |
| 6 | 各项费用合计（6=2+3+4+5） | 元 |  |
| 7 | 管理费及税金 | 元 |  |
| 8 | 利润 | 元 |  |
| 9 | 投标总价 （9=6+7+8） | 元 |  |

| 监理主要人员服务费报价明细表（第一次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：XQJL |  |  |  |  |  |  |  | 表2 |
| 人员名称 | 人数 | 服务时间（人•月） |  |  |  |  | 工资 （元/月） | 合计 （元） |
|  |  | 服务期 |  | 合计 |  |  |  |  |
| 总监理工程师 | 1 | 1×3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 路基专业监理工程师（兼环保专业监理工程师） | 1 | 1×3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 桥梁专业监理工程师 | 1 | 1×3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 隧道专业监理工程师（兼安全监理工程师） | 1 | 1×3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 合计 | 4 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |

监理办公设施、生活设施、交通设施费报价明细表（第一次）

标段：XQJL                                                           表3

| 序号 | 费用明细 | 服务时间（元/月） |  | 单价 （元/月） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服务期 | 合计 |  |  |  |
| 1 | 监理办公设施费 | 1×3 | 3 |  |  |  |
| 2 | 监理生活设施费 | 1×3 | 3 |  |  |  |
| 3 | 监理交通设施费 | 1×3 | 3 |  |  |  |

（一）比选第二次（最终）报价函

四川汶马高速公路有限责任公司：

1.我方已仔细研究了贵方          (项目名称) 招标文件 (含补遗书) 的全部内容，在完全 理解并严格遵守招标文件的各项规定和要求的前提下，自愿参加本项目第         标段投标，愿 以人民币   元 (大写：       ) 的投标总价，按招标文件的要求完成招标文件规定的全部工作。

2.我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币/万元 (大写：/) 的投标保证金。 并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

(1) 投标人在投标有效期 90 天内撤销投标文件。

(2) 在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出 附加条件。

(3) 不按照招标文件要求提交履约保证金。

3.□总监理工程师 姓名：      ，职 (执) 业证书名称：    ，证书编号：      。

4.如我方中标，我方承诺：

(1) 我方将严格按照本项目招标文件 “主要人员最低条件要求” 派驻主要人员、按“其他人员要求”派驻人员，并与投标文件中提供的人员相同。

(2) 我方所送交的投标文件 (包括有关证明材料、澄清) 真实可信，不存在虚假或隐瞒。

(3) 我方所送交的投标文件未附有招标人不能接受的条件，权利义务符合招标文件规定：

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共 同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我们理解，你单位不一定接受最低报价的投标文件或你单位接到的其他任何投标文件。同 时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

比选申请人：            （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

日期：    年    月    日

备注：本表以及《监理服务投标报价汇总表（第二次）》、《监理主要人员服务费报价明细表（第二次）》、《监理办公设施、生活设施、交通设施费报价明细表（第二次）》不装订在比选申请文件内，单独另封，比选申请人可准备好表格并盖好企业公章及法定代表人印鉴，待最终报价时按比选人规定时间填好数据并密封后提交评标委员会。

| 监理服务投标报价汇总表（第二次） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段：XQJL |  |  | 表1 |
| 序号 | 报价内容 | 单位 | 金额（元） |
| 1 | 监理服务费汇总 |  |  |
| 2 | 监理人员费用合计 | 元 |  |
| 3 | 监理办公设施费 | 元 |  |
| 4 | 监理生活设施费 | 元 |  |
| 5 | 监理交通设施费 | 元 |  |
| 6 | 各项费用合计（6=2+3+4+5） | 元 |  |
| 7 | 管理费及税金 | 元 |  |
| 8 | 利润 | 元 |  |
| 9 | 投标总价 （9=6+7+8） | 元 |  |

| 监理主要人员服务费报价明细表（第二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段：XQJL |  |  |  |  |  |  |  | 表2 |
| 人员名称 | 人数 | 服务时间（人•月） |  |  |  |  | 工资 （元/月） | 合计 （元） |
|  |  | 服务期 |  | 合计 |  |  |  |  |
| 总监理工程师 | 1 | 1×3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 路基专业监理工程师（兼环保专业监理工程师） | 1 | 1×3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 桥梁专业监理工程师 | 1 | 1×3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 隧道专业监理工程师（兼安全监理工程师） | 1 | 1×3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 合计 | 4 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |

监理办公设施、生活设施、交通设施费报价明细表（第二次）

标段：XQJL                                                           表3

| 序号 | 费用明细 | 服务时间（元/月） |  | 单价 （元/月） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服务期 | 合计 |  |  |  |
| 1 | 监理办公设施费 | 1×3 | 3 |  |  |  |
| 2 | 监理生活设施费 | 1×3 | 3 |  |  |  |
| 3 | 监理交通设施费 | 1×3 | 3 |  |  |  |

##### 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：_____________________________________________

姓名：    （法定代表人签字），性别：____，年龄：____，职务：_____系      （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

比选申请人：                      （盖单位印章）

_______年____月_____日

注：

1.如果比选申请文件由比选申请人法定代表人签署，则比选申请人须提交法定代表人身份证明，法定代表人身份证明须满足下列要求：

（1）“法定代表人签字”指法定代表人个人亲笔签名或个人印章；

（2）比选申请人须在法定代表人身份证明上加盖比选申请人单位印章。

- 法定代表人授权委托书（如果有）

本人      （姓名）系     （比选申请人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）       标段比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至比选有效期期满。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证、委托代理人身份证扫描件。

投  标  人：                    （盖单位印章）

法定代表人：            （个人签名或个人印章）

身份证号码：

委托代理人：            （个人签名或个人印章）

身份证号码：

年      月     日

注：

1.如果比选申请文件由比选申请人的委托代理人签署，则比选申请人须提交授权委托书，授权委托书须满足下列要求：

（1）比选申请人须在授权委托书上加盖比选申请人单位印章；

（2）法定代表人和委托代理人须在授权委托书上签署个人签名或个人印章；

（3）委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则其授权无效。

2.如果由比选申请人的委托代理人签署比选申请文件，则提供《法定代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》及附件，并加盖比选申请人单位印章。

3.如果由比选申请人的法定代表人亲自签署比选申请文件，则不需提交授权委托书。

##### 三、资格审查资料

（一）比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 比选申请人关联企业情况（包括但不限于与比选申请人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.本表后应附有以下证明材料的扫描件，加盖比选申请人单位印章：

- 企业法人营业执照扫描件；

- 基本账户开户许可证或基本账户信息表；

- 交通运输部颁发的公路工程监理甲级及以上资质证书；

- 交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/index.jsp）中的“监理企业资质名录”，且投标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致，提供网页截图。

- 注：由于全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）即将停用转服，可使用全国公路建设市场监督管理系统”（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/index.jsp）查询相关信息（投标文件信息查询认可上述两个网站信息）

- 近年完成的类似项目情况表

序号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目等级 |  |
| 项目委托人 |  |
| 合同签订时间 |  |
| 项目完成时间 |  |
| 服务内容 |  |
| 合同价格 |  |

注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩应附下述证明材料：全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/index.jsp）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，截图信息中应能反映出项目名称、交工日期等关键信息，并注明查询路径。若投标人提供的业绩无法查询，可附：合同协议书和由委托人（发包人）出具的证明文件彩色扫描件或清晰可辨的复印件作为证明文件。

3.如近年来，比选申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.业绩未附证明材料、证明材料不全或不满足资格审查条件的业绩，视为无效业绩。

5.以上证明材料扫描件均需加盖比选申请人单位印章。

（三）拟委任总监理工程师资历表

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本信息附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  | 附件B1.1 |
| 技术职称 |  | □工程师 □高级工程师 □正（教授级或研究员级）高级工程师 |  |  |  | 专业 |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  | 附件B1.2 |
| 执业资格证书 |  | □监理工程师 □专业监理工程师（道路与桥梁） □专业监理工程师（隧道） □专业监理工程师（机电工程） □专业监理工程师（公路工程经济） □其他： |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  | 附件B1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/index.jsp）中，是否登记在投标人单位的注册监理人员列表中 |  |  |  | □是 □否 |  | 附件B1.4 |
| 是否要求提供社保资料 |  |  |  | □是 □否 |  | 提供社保时间段 |  |  | 年 月 ～ 年 月 |  |  |  |  |  | 附件B1.5 |
| 是否在岗 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承诺见投标函 |
| 担任资格审查要求职务完成业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 业绩证明材料附件 |
| 项目业主 | 项目名称 |  | 标段 名称 |  | 总监理工程师或驻地监理工程师 |  | 承担标段路线长度（km） |  | 道路等级 | …… |  | …… |  | … |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件B1.6-1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件B1.6-2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附件B1.6-3 |
| …… | …… |  | …… |  | …… |  | …… |  |  | …… |  | …… |  | … | …… |

注本表后附：

1.投标人在表后应提供相关证明材料附件B1系列（身份证、职称证、执业资格证、全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/index.jsp）”中登记在投标人单位的注册监理人员列表网页截图①、社保证明、个人业绩证明）。因投标人自身原因未提供附件或提供的附件不能与所证明的内容相匹配，造成业绩或其他内容不予认可时，投标人自行承担相关责任。

2.个人业绩证明材料为：

交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明该人员具有相关业绩的网页截图，除网页截图外，投标人不再提供其他任何证明材料。

3.提供社保时间段要求：例如投标截止日所在月为“2021年12月”，则提供 “2021年6～11月”或“2021年5～10月”在其投标单位连续6个月参加社保的证明材料。

- 比选申请人信誉情况表

| 投标人名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资料类型 | 评价内容 | 信誉情况附件 |
| 四川省交通运输厅网站（http://jtt.sc.gov.cn）“信用交通·四川”上公布的信用评价等级网页截图。 | 信用等级：□AA+ □AA □A □B □C | 网页截图 |
| 1.在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的情况。 | 未列入严重违法失信企业 | 网页截图 |
| 在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”链接中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单的情况。 | 未列入失信被执行人名单 | 网页截图 |
| 2021年9月1日至本项目比选截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人、拟委任的总监理工程师被人民法院生效判决或裁定行贿犯罪的情况。 | 没有被人民法院生效判决为行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等） | 承诺函 |

注：

1、比选申请人应按照比选文件第二章“比选申请人须知”前附表第1.4.4项及附录3和“比选申请人须知”正文第1.4.4项及上表规定，逐条说明其信誉情况。

2、本表后附相关证明材料并加盖比选申请人单位印章。

（1）四川省交通运输厅网站（http://jtt.sc.gov.cn）“信用交通·四川”上公布的信用评价等级网页截图。

（2）国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单查询网页截图；

（3）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人查询网页截图。

（4）在2021年9月1日至本项目比选截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人、拟委任的总监理工程师未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的承诺函（比选申请人须提交无行贿犯罪的承诺函，格式附后）

3、以上证明材料及本表均应加盖比选申请人单位印章。

无行贿犯罪的承诺函

致：        （比选人名称 ）

我单位   （比选申请人名称） （营业执照或事业单位法人证书编号） 、法定代表人  （姓名）   （身份证号）   、拟委任的总监理工程师  （姓名）   （身份证号） 在2021年9月1日至本项目比选截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可取消我单位中标候选人或中标人资格。若在合同执行期间发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款中扣除5万元作为违约金。

特此承诺。

比选申请人：           （全称）  （盖单位章）

法定代表人或授权的代理人：（职务、姓名）（签字）

日期：      年      月      日

承诺书

致：        （招标比选人名称 ）

作为            （项目名称）投标人比选申请人，我方在此承诺：

提供的所有比选申请文件资料包括所填报的人员及所附证明文件保证其真实性和合法性，如有虚假，将按招标比选文件及现行的有关法律、法规承担相应的责任。

投标人比选申请人：                   (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：            (签字)

日期：____年____月_____日

##### 四、服务方案

（1）监理大纲和措施；

（2）本工程监理工作的重点与难点分析；

（3）对本工程的建议；

五、投标人比选申请人认为有必要提供的其他材料

①本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工监理企业单位人员。